18.10. 2013 г.                               №  1265                                               с.Чалтырь

| Об утверждении плана реализации муниципальной программы Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Мясниковском районе» на 2014 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации  Мясниковского района от 19.08.2013 № 964 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», Администрация Мясниковского района

постановляет:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Мясниковском районе на 2014 год», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района К.Р. Хатламаджияна.

Глава района                                                                                   А.М. Поркшеян

|  | Приложение к постановлению Администрации Мясниковского района от 18.10.2013 г. № 1265 |
| --- | --- |

План

реализации муниципальной программы  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Мясниковском районе»  на  2014  год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Бюджет Мясниковского района | областной бюджет | федеральный бюджет | Бюджет сельского поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды » |  |  | X | 25.0 | 25.0 | - | - | - | - |
| 1.1 | Организация детско-юношеского экологического движения | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района Н.М. Тер-Акопян МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» | формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения области | 2014 год июнь | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» |  |  | Х | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - |
| 2.1 | Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь по ул. Пионерская | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района Н.М. Тер-Акопян | - обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения; - повышение защищенности населения, объектов экономики и социальной сферы от негативного воздействия вод | 2014 год июнь-сентябрь | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - |
| 2.2. | Проведение гидрогеологических изысканий и обоснование организации рекреационных зон | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района Н.М. Тер-Акопян | получение данных о гидрогеологических условия исследуемого участка | 2014 год июль | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 |  |  | X | 3760.3 | - | 3470.8 | - | 289.5 | - |
| 3.1. | Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района, Н.М. Тер-Акопян, Отдел координации работы отраслей ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашян Администрация Чалтырского с/п А.М. Торпуджиян | приобретение мусоровоза | 2014 год май-июнь | 2700.0 | - | 2492.1 | - | 207.9 | - |
| 3.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района, Н.М. Тер-Акопян Отдел координации работы отраслей ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашян Администрация Крымского с/п, А.М. Деремян, Администрация Недвиговского с/п, О.В. Колесникова, Администрация Петровского с/п, А.Н. Литовченко | проектно-сметная документация на рекультивацию законсервированных свалок с.Крым, п.Щедрый, х.Валуево | 2014 год | 1060.3 | - | 978.7 | - | 81.6 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 4085.3 | 325.0 | 3470.8 |  | 289.5 |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                              А.П. Кравченко