АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2015  	                                          № 11                                    сл. Петровка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Петровского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

по итогам 2014 года

В соответствии с постановлением Администрации Петровского сельского поселения  от 23.09.2013 № 109 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского сельского поселения», Администрация Петровского сельского поселения

постановляет:

1.Утвердить отчета об исполнении плана реализации муниципальной  программы  Петровского сельского поселения «Развитие транспортной» по итогам 2014 года, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Петровского

сельского поселения                                                              А.В.Заря

Приложение к постановлению

Администрации Петровского сельского поселения

от 16.02.2014 № 11

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  по итогам 2014 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события | Расходы бюджета на реализацию программы | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муници пальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрипоселенческих пассажирских маршрутов» | Ведущий специалист Администрации Петровского сельского поселения Хейгетян А.Г. | Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Петровского сельского поселения | X | X | 1416,7 | 820,2 | X |
| 1.1 | Основное мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист Администрации Петровского сельского поселения Хейгетян А.Г. | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования | весь период |  | 1280,7 | 700,0 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (ямочный и карточный ремонт) |  | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования | 04.04.2014 26.08.2014 17.09.2014 17.10.2014 | 03.05.2014 04.09.2014 26.09.2014 21.10.2014 | 347,6 99,9 96,5 50,1 | 344,1 99,9 96,5 50,1 | 344,1 99,9 96,5 50,1 |
| 1.1.2 | Мероприятие: выполнение услуг по работе машин и механизмов (трактор с косилкой -12,0 +3,48 и автогрейдер-14,4+8 |  |  | 04.09.2014 15.09.2014 27.10.2014 27.11.2014 | 07.09.2014 17.09.2014 27.10.2014 27.11.2014 | 26,4 3,48 8,0 6,8 | 26,4 0,272 8,0 6,8 | 26,4 3,48 8,0 6,8 |
| 1.1.3 | Мероприятие: автоуслуги по перевозке тырсы |  |  | 26.11.2014 | 28.11.2014 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие: Зимнее содержание дорог |  |  | 02.12.2013 | 31.03.2014 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 1,2. | Основное мероприятие: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист Администрации Петровского сельского поселения Хейгетян А.Г. | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие: Документальное оформление внутрипоселковых дорог и подъездов к ним | Ведущий специалист Администрации Петровского сельского поселения Хейгетян А.Г | Осуществление паспортизации муниципальных объектов | весь период | - | 20,0 | 4,5 | 4,5 |
| 1.4. | Основное мероприятие: Возмещение разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы на один пассажиро-километр на пассажирских маршрутах | Ведущий специалист Администрации Петровского сельского поселения Хейгетян А.Г | Осуществление и доступность пассажирских перевозок на пассажирских маршрутах | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 116,0 | 115,7 | 116,0 |
| 1.4.1. | Мероприятие: Возмещение ОАО «Крымское АТП» разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы на один пассажиро-километр на пассажирском маршруте № 3А | Ведущий специалист Администрации Петровского сельского поселения Хейгетян А.Г | Осуществление и доступность пассажирских перевозок на маршруте № 3А | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 116,0 | 115,7 | 116,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения» | Ведущий специалист Администрации Петровского сельского поселения Хейгетян А.Г. | Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Петровского сельского поселения | X | X | 307,0 | 95,7 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: Приобретение технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков и креплений к ним) | Ведущий специалист Администрации Петровского сельского поселения Хейгетян А.Г. | Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Петровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 71,3 | 71,3 | 71,3 |
| 2.2. | Содержание, ремонт и замена технических средств организации дорожного двожения (дорожные знаки, разметка проезжей части дорог, ремонт посадочных площадок) | Ведущий специалист Администрации Петровского сельского поселения Хейгетян А.Г. | Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Петровского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 225,7 | 14,4 | 14,4 |
| 2.3 | Расчеты с бюджетом |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | X | 1723,7 | 915,9 |  |