27.02.2015 г.                                             №  340                                         с.Чалтырь

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Мясниковского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за   2014 год

В соответствии с постановлениями Администрации Мясниковского района от 16.09.2013 № 1058 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мясниковского района», от 19.08.2013 № 964 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района» и от 14.10.2013 №1222  «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района ««Энергоэффективность и развитие энергетики», Администрация Мясниковского района

# постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского «Энергоэффективность и развитие энергетики» за   2014 год,   согласно приложению.

2. Настоящее постановление  подлежит обнародованию в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района Хатламаджияна К.Р. и  заместителя главы Администрации Мясниковского района Хатламаджиян В.Х.

Глава района						А.М. Поркшеян

# Приложение

# к постановлению Администрации

Мясниковского района

от  27.02.2015 г. № 340

# Отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района  «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Муниципальная программа Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 №1222 «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района ««Энергоэффективность и развитие энергетики». На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 730 000 рублей. По состоянию на 31.12.2014 год фактическое освоение средств составило 663 500 рубля. Ответственным исполнителем является отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Мясниковского района Ростовской области»;

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Мясниковского района  «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Все мероприятия муниципальной программы направлены на:

-  снижения потерь энергоресурсов, в том числе непроизводительных потерь;

-  снижения износа оборудования;

- возможности   нормирования  и   установления   обоснованных   лимитов потребления энергетических ресурсов.

Цель муниципальной программы:

- улучшение качества жизни населения Мясниковского района Ростовской области за счет перехода экономики района, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче и потреблении;

- оптимизация структуры и повышение эффективности использования энергоресурсов;

- использование оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям;

- надежное обеспечение Мясниковского района Ростовской области топливно-энергетическими ресурсами..

Для достижения данной цели муниципальной программы необходимо было решение следующих задач:

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов..

Достижение данной задачи характеризует целевые показатели - «Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой бюджетными учреждениями Мясниковского района», «Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями Мясниковского района», «Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями Мясниковского района». «Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями Мясниковского района» (приложение 1 к Отчету);

- организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

Достижение данной задачи характеризует целевой показатель «Организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов» (приложение 1 к Отчету);

-  снижение аварийности в коммунальных сетях и уменьшение затрат на ремонтные работы;

Решение данной задачи является проведение работ по реконструкции

инженерных сетей.

- обеспечение контроля расходов энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода, газ) с использованием приборов учета;

Решение данной задачи является установка приборов учета бюджетными учреждениями района.

-  обеспечение в бюджетной сфере Мясниковского района Ростовской области замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

Решение данной задачи характеризуют показатель «Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы»  (приложение 1 к Отчету).

- популяризация применения мер по энергосбережению;

Решение данной задачи характеризуют показатель «Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы»  (приложение 1 к Отчету).

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитанный на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в таблице № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми   значениями   можно   оценить   как  высокий (E   119%)

## Уровень исполнения финансирования в целом по муниципальной программы за отчетный период можно оценить как удовлетворительный           (E 91%) на этот показатель  повлияла экономия денежных средств при заключении бюджетными учреждениями договоров на энергоаудит.

## В 2014 году в муниципальную программу были внесены изменения от 27.06.2014   № 980,  10.10.2014  № 1650.

## На 2014 год по Подпрограмме 1 «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее по тексту - Подпрограмма 1) были запланированы следующие мероприятия (приложение 2 к Отчету)::

## -проведение обязательного энергетического обследования бюджетных учреждений;

-замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники в зданиях, используемых для размещения бюджетных учреждений района;

-приобретение и внедрение   частотно-регулируемых   приводов и насосного оборудования;

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год предусмотрено 715 000 рублей. По состоянию на 31.12.2014 год фактическое освоение средств составило 663 500 рублей (приложение 23к Отчету).

В 2014 году между Администрацией Мясниковского района и министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области,  в рамках государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области   от 25.09.2013 № 598 заключено соглашение от 15 июля 2014 года № 34/14С " О направлении в бюджет Мясниковского района субсидий расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в 2014 году на приобретение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования ".

## На 2014 год по Подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Мясниковского района  «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее по тексту - Подпрограмма 2) были запланированы следующие мероприятия (приложение 2 к Отчету):

-- информационная поддержка политики энергосбережения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2014 год предусмотрено 15 000 рублей. По состоянию на 31.12.2014 год фактическое освоение средств составило 0 рублей (приложение 3 к Отчету).

В ходе анализа и мониторинга исполнения основных мероприятий муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия исполнены в установленные сроки и в полном объёме. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Управляющий делами

Администрации района                                                   А.П. Кравченко

### Приложение 1 к Отчету о реализации

# муниципальной программы Мясниковского

# района «Энергоэффективность и развитие энергетики»

### Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой бюджетными учреждениями Мясниковского района. | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями Мясниковского района. | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями Мясниковского района. | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями Мясниковского района.) | проценты | 91,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| Подпрограмма 1«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Мясниковского района Ростовской области». |
| 1.1. | Доля бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета холодной воды, к общему количеству бюджетных учреждений Мясниковского района потребляющих | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | Доля бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета электроэнергии, к общему количеству бюджетных учреждений Мясниковского района потребляющих электроэнергию. | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.3. | Доля бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета природного газа, к общему количеству бюджетных учреждений Мясниковского района потребляющих природный газ. | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.4. | Доля бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета тепловой энергии, к общему количеству бюджетных учреждений Мясниковского района потребляющих тепловую энергию. | проценты | 88,0 | 88,0 | 88,0 |  |
| 1.5 | Организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов. | проценты | 91,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.6. | Экономия электрической энергии бюджетными учреждениями Мясниковского района в натуральном выражении. | тыс. кВт. ч | 326,8 | 140,0 | 438,0 | Отклонение показателя связано с проведением комплекса мероприятий по энергосбережению в бюджетных учреждений Мясниковского района |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»» |
| 2.1. | Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы | штук | 2 | 2 | 2 |  |

### Приложение 2 к Отчету о реализации

# муниципальной программы Мясниковского района

# «Энергоэффективность и развитие энергетики

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | В ходе реализации проблем не возникало |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | В ходе реализации проблем не возникало | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Мясниковского района Ростовской области» |
| 1.1. | Проведение обязательного энергетического обследования бюджетных учреждений | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 01 января 2014 г. | 30 ноября 2014 г. | январь 2014 | ноябрь 2014 | формирование энергетических паспортов и мероприятий | формирование энергетических паспортов и мероприятий к ним в четырёх бюджетных учреждениях | В ходе реализации проблем не возникало |
| 1.2. | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2020 г. | Январь 2014 | Декабрь 2014 | уменьшение потребления электроэнергии | уменьшение потребления электроэнергии за 2014 год в бюджетных учреждениях на 438,0 тыс. кВт. ч | В ходе реализации проблем не возникало |
| 1.3. | Приобретение и внедрение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 1 августа 2014 г. | 31 декабря 2014 г. | август 2014 | декабрь 2014 | уменьшение потребления электроэнергии в системе водоснабжения | уменьшение потребления электроэнергии в системе водоснабжения | В ходе реализации проблем не возникало |
| Подпрограмма. «Обеспечение реализации муниципальной программы Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»» |
| 2.1. | Информационная поддержка политики энергосбережения | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2020 г. | января 2014 | декабрь 2014 | обеспечение исполнения целей и задач программы | обеспечение исполнения плана программы на 2014 год | В ходе реализации проблем не возникало |

### Приложение 3 к Отчету о реализации

# муниципальной программы Мясниковского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Сведения

об использовании бюджета Мясниковского района, областного бюджета,

федерального, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Мясниковского  района  «Энергоэффективность и развитие энергетики» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы ,основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 730,0 | 663,6 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 480,0 | 416,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 250,0 | 247,5 |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Мясниковского района Ростовской области». | всего | 715,0 | 663,5 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 465,0 | 416,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 250,0 | 247,5 |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования учреждений | всего | 300,0 | 251,5 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 300,0 | 251,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники в зданиях, используемых для размещения бюджетных учреждений района | всего | 165,0 | 164,6 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 165,0 | 164,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 3 | Приобретение и внедрение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования | всего | 250,0 | 247,5 |
|  |  | бюджет Мясниковского района |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 250,0 | 247,5 |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»» | всего | 15,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 15,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Информационная поддержка политики энергосбережения | всего | 15,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 15,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |