27.02. 2015 г.                                  №   349                                         с. Чалтырь

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Мясниковского района

«Развитие транспортной системы»

за   2014 год

В соответствии с постановлениями Администрации Мясниковского района от 16.09.2013 № 1058 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мясниковского района», от 19.08.2013 № 964 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района» и от 14.10.2013 №1214  «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района «Развитие транспортной системы», Администрация Мясниковского района

# постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района  «Развитие транспортной системы» за   2014 год  согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района Хатламаджияна К.Р. и  заместителя главы Администрации Мясниковского района Хатламаджиян В.Х.

Глава района						А.М. Поркшеян

# Приложение

# к постановлению Администрации

Мясниковского района

от  27.02.2015 г. № 349

# Отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района  «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 №1214 «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района «Развитие транспортной системы». На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 25 925 700 рублей. По состоянию на 31.12.2014 год фактическое освоение средств составило 20 241 600 рублей. Ответственным исполнителем является отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов»;

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения».

Все мероприятия муниципальной программы направлены на развитие:

- транспортной системы, обеспечивающей стабильное развитие Мясниковского района;

- современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Мясниковском районе.

Цель муниципальной программы – создание условий для развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры,  устойчивого функционирования транспортной системы Мясниковского района и повышение уровня безопасности движения.

Для достижения данной цели муниципальной программы необходимо было решение следующих задач:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования (межпоселковых и внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.

Достижение данной задачи характеризует целевой показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» (приложение 1 к Отчету);

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования.

Решение данной задачи характеризуют показатели «Доля протяженности межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения», «Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения» (приложение 1 к Отчету);

-  улучшение транспортного обслуживания населения.

Решение данной задачи является сохранение и увеличение автобусных маршрутов на территории района.

-  сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях.

Решение данной задачи характеризуют показатели «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» и

«Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий» (приложение 1 к Отчету).

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитанный на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в таблице № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми   значениями   можно   оценить   как   удовлетворительный   (E   84%)

## Уровень исполнения финансирования в целом по муниципальной программы за отчетный период можно оценить как удовлетворительный           (E   78%) на этот показатель негативно  повлияла кредиторская задолженность областного бюджета.

## На 2014 год по Подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов» (далее по тексту - Подпрограмма 1) были запланированы следующие мероприятия (приложение 2 к Отчету):

## - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования   местного       значения и искусственных сооружений на них;

- проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- возмещение разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы на один пассажиро-километр на внутрирайонных маршрутах;

- иные внебюджетные трансферты на погашение кредиторской задолженности по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, в  рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» в рамках  государственной программа Ростовской области «Развитие транспортной системы».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год предусмотрено 25 891 300 рублей. По состоянию на 31.12.2014 год фактическое освоение средств составило 20 210 300 рублей при кредиторской задолженности областного бюджета в размере 3 298 478 рублей (приложение 3 к Отчету).

В 2014 году между Администрацией Мясниковского района и министерством транспорта Ростовской области в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области                       от 25.09.2013 № 590 заключены соглашения от 25.02..2014 № 56-К "О  направлении в бюджет Мясниковского района Ростовской области в 2014 году субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" и от 10.06.2014 № 98-К "О  направлении в бюджет Мясниковского района Ростовской области в 2014 году субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство и реконструкцию, включая разработку проектной документации, межпоселковых, внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров".

Также  в 2014 году между Администрацией Мясниковского района и сельскими поселениями заключены соглашения "О  направлении в бюджет сельского поселения в 2014 году субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения".

## На 2014 год по Подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения». (далее по тексту - Подпрограмма 2) были запланированы следующие мероприятия: (приложение 2 к Отчету).

- проведение профильных смен юных инспекторов движения, детских конкурсов, викторин.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2014 год предусмотрено 34 400 рублей. По состоянию на 31.12.2014 год фактическое освоение средств составило 31 300 рублей (приложение 3 к Отчету).

В ходе анализа и мониторинга исполнения основных мероприятий муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия исполнены в установленные сроки и в полном объёме. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Управляющий делами

Администрации района                                                   А.П. Кравченко

### Приложение 1 к Отчету о реализации

# муниципальной программы Мясниковского 														района «Развитие транспортной системы»

### Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. Измере-ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Доля протяженности межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения. | проценты | 32,0 | 32,0 | 31,3 | Отклонение показателя связано с увеличением объемов финансирования на содержание межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения. | проценты | 50,0 | 48,0 | 18,9 | Отклонение показателя связано с увеличением объемов финансирования на содержание межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 3. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 13 | 6 | 14 | Отклонение показателя связано с увеличением движения транзитного транспорта по автомобильным дорогам района |
| 4. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | 11,9 | 9,13 | 12,0 | Отклонение показателя связано с увеличением движения транзитного транспорта по автомобильным дорогам района |
| Подпрограмма 1«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов» |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 13 | 6 | 14 | Отклонение показателя связано с увеличением движения транзитного транспорта по автомобильным дорогам района |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | 11,9 | 9,13 | 12,0 | Отклонение показателя связано с увеличением движения транзитного транспорта по автомобильным дорогам района |

### Приложение 2 к Отчету о реализации

# муниципальной программы Мясниковского                                                                                                                                                           района «Развитие транспортной системы»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | В ходе реализации проблем не возникало |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | В ходе реализации проблем не возникало | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Мясниковского района Ростовской области» |
| 1.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 01мая 2014 г. | 30 ноября 2014 г. | май 2014 г. | август 2014 г. | Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Проведен капитальный ремонт 1,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения | В ходе реализации проблем не возникало |
| 1.2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2020 г. | Январь 2014 г. | Декабрь 2014 г. | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | В ходе реализации проблем не возникало |
| 1.3. | Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 1 августа 2014 г. | 31 декабря 2020 г. | апрель 2014 г. | ноябрь 2014 г. | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | Разработана проектная документация на строительство «Подъезд от автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» - к СНТ «Жигули»» | В ходе реализации проблем не возникало |
| 1.4. | Возмещение разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы на один пассажиро-километр на внутрирайонных маршрутах | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2020 г. | Январь 2014 г. | Декабрь 2014 г. | Осуществление и доступность пассажирских перевозок на внутрирайонных маршрутах | сохранение автобусных маршрутов на территории района. | В ходе реализации проблем не возникало |
| 1.5. | Иные внебюджетные трансферты на погашение кредиторской задолженности по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» в рамках государственной программа Ростовской области «Развитие транспортной системы» | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2020 г. | Январь 2014 г. | Апрель 2014 г. | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | В ходе реализации проблем не возникало |
| Подпрограмма. «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 2.1. | Проведение профильных смен юных инспекторов движения, детских конкурсов, викторин | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2020 г. | января 2014 г. | декабрь 2014 г. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | В 2014 году детский дорожно-транспортный травматизм снизился на 11,1 процента | В ходе реализации проблем не возникало |

### Приложение 3 к Отчету о реализации

# муниципальной программы Мясниковского

района  «Развитие транспортной системы»

Сведения

об использовании бюджета Мясниковского района, областного бюджета,

федерального, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Мясниковского  района  «Развитие транспортной системы» за  2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы ,основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 25925,7 | 20241,6 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 6838,6 | 4453,3 |
|  |  | областной бюджет | 15534,2 | 12235,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений | 3552,9 | 3552,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов» | всего | 25891,3 | 20210,3 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 6804,2 | 4422,0 |
|  |  | областной бюджет | 15534,2 | 12235,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений | 3552,9 | 3552,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 5972,0 | 5972,0 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 2973,7 | 2973,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений | 2998,3 | 2998,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 17077,9 | 13134,9 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 2982,5 | 600,3 |
|  |  | областной бюджет | 13839,8 | 11980,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений | 554,6 | 554,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 3 | Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 1573,8 | 135,0 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 135,0 | 135,0 |
|  |  | областной бюджет | 1438,8 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 4 | Возмещение разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы на один пассажиро-километр на внутрирайонных маршрутах | всего | 713,0 | 713,0 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 713,0 | 713,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 5 | Иные внебюджетные трансферты на погашение кредиторской задолженности по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» в рамках государственной программа Ростовской области «Развитие транспортной системы» | всего | 255,6 | 255,4 |
|  |  | бюджет Мясниковского района |  |  |
|  |  | областной бюджет | 255,6 | 255,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | 34,4 | 31,3 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 34,4 | 31,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Проведение профильных смен юных инспекторов движения, детских конкурсов, викторин | всего | 34,4 | 31,3 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 34,4 | 31,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |