29.02.2016  г.                            №  160                                  с.Чалтырь

Об утверждении отчета о ходе работ по

муниципальной	 программе Мясниковского района

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование»    за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 16.09.2013 № 1058 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Мясниковского района», от 19.08.2013 г. № 964 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района»,  Администрация Мясниковского района

постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по Муниципальной программе Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 2015 год, согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района  К.Р. Хатламаджияна.

Глава Администрации

Мясниковского района                                                        В.С. Килафян

Приложение к постановлению

Администрации района

от 29.02.2016 г. №160

Отчет

о  реализации программы Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015 г.

Общий объем фактически произведенных расходов в 2015 году составил 3584,1    тысяч рублей. В соответствии с целями и задачами мероприятия программы распределены по трем подпрограммам. Меры муниципального и правового регулирования муниципальной программой не предусмотрены.

Подпрограмма «Охрана окружающей среды».

Объем фактически произведенных расходов по подпрограмме составил 24,8 тысячи рублей. Средства использованы на выполнение мероприятия «Организация детско-юношеского экологического движения» (транспортные расходы).

Уровень экологической культуры и экологического сознания остается довольно низким, что зачастую является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды. Для решения  проблемы необходимо формирование экологического сознания и бережного отношения  к окружающей среде  и повышение уровня экологической культуры населения района в т.ч. и  путем  привлечения к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды.

Формирование экологической культуры жителей Мясниковского района, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного и бережного отношения граждан к окружающей среде.

Мероприятие подпрограммы «Организация детско-юношеского экологического движения».

На реализацию мероприятия из бюджета Мясниковского района использовано 24,8 тысячи рублей. Мероприятие представляет собой транспортные расходы на организацию учебных экологических экскурсий школьников находящихся на площадках с дневным пребыванием на территории образовательных учреждений района. В мероприятиях приняло участие 6 МОУ СОШ Мясниковского района - 160 школьников. Организовано и проведено 6 экологических экскурсий. Реализация мер муниципального и правового регулирования  подпрограммой не предусмотрены.

По итогам реализации мероприятия   достигнут  следующий результат:

- сформировано экологическое  сознание и повышен уровень экологической культуры учащихся МОУ СОШ  района.

Показателями решения задачи являются количество детей,  привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения в т.ч. областных слетах юных экологов.

Плановые значения показателя (индикатора) 160 детей. Фактически  приняли участие  в мероприятиях 160 детей. Отклонений от плановых показателей не имеется.

Управление, контроль реализации и оценка эффективности

подпрограммы.

Основное мероприятие подпрограммы реализовано в соответствии с  установленными  сроками. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена на основе методики ее эффективности.

Уровень экологической культуры и экологического сознания остается довольно низким, что зачастую является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды. Формирование экологической культуры жителей Мясниковского района, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного и бережного отношения граждан к окружающей среде, что соответствует     стратегической цели в области экологии направленной на   сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций  и   является одним факторов обеспечивающих  устойчивое экономическое  развитие района.

Запланированный целевой показатель, по мероприятию подпрограммы реализованном в 2015 году, достигнут. Фактическое достигнутое значения целевого  показателя соответствует плановому его значению.  Отклонений фактических результатов не имеется. Показателями решения задачи являются количество детей,  привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения в т.ч. областных слетах юных экологов.

Плановые значения показателя (индикатора) 160 детей. Фактически  приняли участие  в мероприятиях 160 детей. Отклонений от плановых показателей не имеется.

Изменения в сроки и объемы средств на реализацию подпрограммы   «Охрана окружающей среды» в 2015 году не вносились.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса».

В настоящее время состояние водных объектов на территории Мясниковского района  характеризуется  заилением и активным  занесением. Образование «наносов» в  руслах  рек и водотоков приводит к невозможности безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод и, как следствие, приводит к затоплению и подтоплению территорий населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий  Мясниковского района.

Максимальное антропогенное воздействие   приходится на реки Тузлов и малую реку Мокрый Чалтырь. Причинами загрязнения и занесения водных объектов является сброс в природные водные объекты  недостаточно очищенных  сточных вод с коммунальных  объектов, поступление  без очистки ливневых и  талых вод, поступление взвешенных веществ, в процессе эрозии территорий, неудовлетворительное состояние прибрежных зон.

Состояние водных объектов района характеризуется  занесением русла малой реки Мокрый Чалтырь, в черте с.Чалтырь, на участке с общей протяженностью около 2,5 км, реки Тузлов на участке  сл. Петровка - х. Карпо-Николаевка протяженностью 5,2 км,   зарастанием русла   тростниковой и древесно-кустарниковой растительностью. Сложившаяся ситуация на водных объектах привела к деградации водных ресурсов и     снизило рыбохозяйственную значимость водоемов. Вероятность безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод стала ежегодно снижаться. Негативное воздействие вод на территории населенных пунктов,  на объекты экономики и сельскохозяйственные угодья стало увеличиваться.

Целью реализации настоящей подпрограммы является устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

Решение задачи обеспечения восстановления и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению, предусматривает выполнение ряда мероприятий, направленных на  расчистку  засоренных и занесенных участков   водных объектов.

Объем фактически произведенных расходов по подпрограмме составил 494,086 тысяч рублей. Средства использованы на выполнение  мероприятия:

- «Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь, по ул.Луговая», 494,086 тысячи рублей.

Мероприятие «Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь, по ул.Луговая»  представляет собой проведение   русловосстановительных работ, которые включают   в себя работы по  разработке грунта экскаватором «драглайн» в русле реки, с размещением земляных масс в отвалах по берегу реки, разравнивание отвалов с планировкой площадей.

Управление, контроль реализации и оценка эффективности

подпрограммы.

Основные мероприятия подпрограммы реализованы в соответствии с  установленными  сроками. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена на основе методики ее эффективности. Запланированные целевые показатели, по мероприятиям  подпрограммы, реализованным в 2015 году, достигнуты. Фактическое достигнутое значения целевых  показателей соответствуют плановым его значениям.  Отклонений фактических результатов не имеется.

В результате выполнения мероприятий достигнуты следующие показатели (индикаторы).

Достижение значений показателей (индикаторов).

Показателями решения задачи являются:

- Протяженность  участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации;

- Количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод;

- Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов.

Плановые и фактические значения показателя (индикаторов) отражены в табличной форме.  Отклонений от плановых показателей не имеется. Достигнутые результаты реализации мероприятий соответствуют   целям  реализации настоящей подпрограммы  и обеспечивают   устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

Меры по реализации  подпрограммы.

В 2015 году  корректировка объемов финансирования  и сроков реализации программных мероприятий вошедших,  в подпрограмму «Развитие водохозяйственного комплекса» не производилась.

Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на

территории Мясниковского района».

Объем фактически произведенных расходов по подпрограмме составил 3059,1 тысяч рублей. Средства использованы на выполнение следующих мероприятий:

- Разработка проектно-сметной документации по объекту:  «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф- Чорвах, 2» - 2200,7 тысяч рублей;

- Расходы на обваловку границ территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области - 93,7 тысячи рублей;

- Расходы на установку дезбарьера на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области - 38,7 тысяч рублей;

- Расходы на установку системы электроснабжения на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области – 272,6 тысячи рублей;

- Расходы на устройство сливной ямы V=5 кубических метра на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области - 54,0 тысяч рублей;

- Расходы на исправление профиля проезда на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области - 99,8 тысяч рублей;

- Расходы на выравнивание площадки на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области - 71,4 тысячи рублей;

- Расходы на проведение профилактических испытаний электрооборудования напряжением до 1000 В на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области - 12,3 тысяч рублей.

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов- 216,0 тысяч рублей.

Мероприятия разработка проектно-сметной документации по объекту:  «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф- Чорвах, 2», расходы на обваловку границ территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области, расходы на установку дезбарьера на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области, расходы на установку системы электроснабжения на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области, расходы на устройство сливной ямы V=5 кубических метра на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области, расходы на исправление профиля проезда на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области, расходы на выравнивание площадки на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области,  расходы на проведение профилактических испытаний электрооборудования напряжением до 1000 В на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области реализованы  Администрацией Мясниковского района.

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов выделены Недвиговскому и Калининскому сельскому поселению и являются расходами на приобретение контейнеров для мусора.

Меры по реализации подпрограммы.

Постановлением Администрации Мясниковского района от 16.04.2015 года № 682 с целью корректировки объемов финансирования и приведения в соответствие с бюджетом Мясниковского района в подпрограмму     включены неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года (погашение задолженности) на разработку ПСД по объекту «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф - Чорвах, 2».  Постановлением Администрации Мясниковского района от 20.07.2015 № 1299 в перечень программных  мероприятий подпрограммы включены расходы  на выполнение следующих мероприятий:  обваловка границ территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области, установка дезбарьера на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области, установка системы электроснабжения на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области. Также предусмотрено выделение  межбюджетного трансферта бюджету Недвиговского  сельского поселения на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

Постановлением Администрации Мясниковского района от 15.09.2015 № 1441 в перечень программных  мероприятий подпрограммы включены расходы  на выполнение следующих мероприятий: устройство сливной ямы V=5 кубических метра на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области,  исправление профиля проезда на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области,  выравнивание площадки на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области.

Постановлением Администрации Мясниковского района от 27.11.2015 № 1756 в порядке перераспределения в перечень программных  мероприятий подпрограммы включены расходы  на выполнение  мероприятия  проведение профилактических испытаний электрооборудования напряжением до 1000 В на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области и выделены  межбюджетные  трансферты бюджету Калининского   сельского поселения на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

Постановлением Администрации Мясниковского района от 31.12.2015 № 1951 в целях приведения в соответствие с бюджетом Мясниковского района проведена корректировка объемов     межбюджетного  трансферта выделенного Недвиговскому  сельскому поселению на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов

Управление, контроль реализации и оценка эффективности

подпрограммы.

Основные мероприятия муниципальной программы реализованы в соответствии с  установленными  сроками. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена на основе методики ее эффективности.

Стратегической целью в области экологии является  сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций, обеспечение экологической безопасности.

Устойчивое экономическое развитие района может быть обеспечено при условии поддержания соответствующего качественного состояния окружающей среды, предотвращения ЧС природного характера, уменьшения негативного воздействия хозяйственной деятельности.

Основные мероприятия муниципальной программы реализованы в соответствии с  установленными  сроками. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена на основе методики ее эффективности.

Достижение значений показателей (индикаторов).

Показателями решения задачи на 2015 год являются:

- охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

- количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов;

Запланированные целевые показатели, по мероприятию реализованному в 2015 году, достигнут. Фактическое достигнутое значение целевых  показателей соответствуют плановому  значению.  Отклонений фактических результатов не имеется. Достигнутый результат реализации мероприятия подпрограммы  соответствует   целям  реализации настоящей подпрограммы  повышению качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

Управляющий делами

Администрации района                                              А.П. Кравченко

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1. | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | единиц | 6 | 6 | 6 |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Мясниковском районе» |
| 11.1. | Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения | человек | 160 | 160 | 160 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района» |
| 22.1. | Протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации | км | 0,35 | 0,45 | 0,45 |  |
| 2.2. | Протяженность новых сооружений берегоукрепления | км | - | - | - |  |
| 2.3. | Количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод | чел. | 20 | 20 | 20 |  |
| 2.4. | Количество организованных рекреационных зон | ед | 1 | - | - |  |
| 2.5. | Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мясниковского района» |
| 3.1. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | 85 | 90 | 90 |  |
| 3.2. | Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | га | - | - | - |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по сельским поселениям Мясниковского района

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование сельского поселения Мясниковского района | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мясниковского района» |
| 1. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | проценты | все поселения | 85 | 90 | 90 |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Мясниковском районе» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Администрация Мясниковского района. МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | Организовано и проведено 6 экологических экскурсий в целях формирования экологического сознания и повышения уровеня экологической культуры 160 учащихся МОУ СОШ района, командой района принято участие в областном слете юных экологов |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.3 «Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь по ул.Луговая» | Администрация Мясниковского района. отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Протяженность участка водного объекта, на котором выполнены мероприятия по русловосстановлению составило 0,45 км. Количество населения защищенного от негативного воздействия вод составит 30 человек. Восстановление средообразующих свойств и значимости водного объекта. Экологическая реабилитация водного объекта | Выполнены мероприятия по русловосстановлению на участке 0,45 км. Количество населения защищенного от негативного воздействия вод составляет 30 человек. |  |
| Подпрограмма 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мясниковского района» |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Разработка проектно-сметной документации по объекту: Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф Чорвах., 2» | Администрация Мясниковского района, отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям законодательства, рекультивация земель под объектами размещения отходов и возвращение их в хозяйственный оборот | Разработана проектно-сметная документация по объекту: Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф Чорвах, 2» |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.6 Расходы на обваловку границ территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области. | Администрация Мясниковского района, отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям законодательства | Выведен из эксплуатации и законсервирован объект размещения твердых бытовых отходов расположенный по адресу с.Чалтырь, ул.Хошаф Чорвах, 2 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.7. Расходы на установку дезбарьера на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области | Администрация Мясниковского района, отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. Администрация Чалтырского с/п | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям законодательства | Выведен из эксплуатации и законсервирован объект размещения твердых бытовых отходов расположенный по адресу с.Чалтырь, ул.Хошаф Чорвах, 2 |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.8. Расходы на установку системы электроснабжения на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области. | Администрация Мясниковского района, отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям законодательства | Выведен из эксплуатации и законсервирован объект размещения твердых бытовых отходов расположенный по адресу с.Чалтырь, ул.Хошаф Чорвах, 2 |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.9. Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) для сельских поселений Мясниковского района, в том числе: | Администрация Недвиговского и Калининского с/п | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | охват 90% населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |
|  | Основное мероприятие 3.9.1. Недвиговского сельского поселения | Администрация Недвиговского с/п | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, | охват 90% населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |
|  | Основное мероприятие 3.9.2. Калининского сельского поселения | Администрация Калининского с/п | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, | охват 90% населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |
| 3.6. | Основное мероприятие 3.10. Устройство сливной ямы V= 5 куб. м. на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области | Администрация Мясниковского района, отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям законодательства | Выведен из эксплуатации и законсервирован объект размещения твердых бытовых отходов расположенный по адресу с.Чалтырь, ул.Хошаф Чорвах, 2 |  |
| 3.7. | Основное мероприятие 3.11. Исправление профиля проезда на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области | Администрация Мясниковского района, отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям законодательства, | Выведен из эксплуатации и законсервирован объект размещения твердых бытовых отходов расположенный по адресу с.Чалтырь, ул.Хошаф Чорвах, 2 |  |
| 3.8 | Основное мероприятие 3.12. Выравнивание площадки на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области | Администрация Мясниковского района, отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям законодательства | Выведен из эксплуатации и законсервирован объект размещения твердых бытовых отходов расположенный по адресу с.Чалтырь, ул.Хошаф Чорвах, 2 |  |
| 3.9. | Основное мероприятие 3.12. Выравнивание площадки на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области | Администрация Мясниковского района, отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям законодательства | Выведен из эксплуатации и законсервирован объект размещения твердых бытовых отходов расположенный по адресу с.Чалтырь, ул.Хошаф Чорвах, 2 |  |
| 3.10 | Основное мероприятие 3.13. «Проведение профилактических испытаний электооборудования напряжением до 1000 В на территории для временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясникоского района Ростовской области» | Администрация Мясниковского района, отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям законодательства | Выведен из эксплуатации и законсервирован объект размещения твердых бытовых отходов расположенный по адресу с.Чалтырь, ул.Хошаф Чорвах, 2 |  |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Принятие дополнительных нормативно-правовых актов не планировалось |

Примечание:

Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 данного приложения (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений:

а) в сроках реализации; 
б) в фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Сведения

об использовании бюджета Мясниковского района, областного бюджета, федерального, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Мясниковском районе   за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Мясниковском районе | всего | 3584,1 | 3577,6 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 1383,4 | 1377,0 |
|  |  | областной бюджет | 2200,7 | 2200,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды в Мясниковском районе | всего | 25,0 | 24,8 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 25,0 | 24,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация детско-юношеского экологического движения (транспортные расходы | всего | 25,0 | 24,8 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 25,0 | 24,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района | всего | 500,0 | 494,1 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 500,0 | 494,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| … |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь, по ул.Луговая | всего | 500,0 | 494,1 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 500,0 | 494,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мясниковского района | всего | 3059,1 | 3058,7 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 858,4 | 858,1 |
|  |  | областной бюджет | 2200,7 | 2200,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| … |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф-Чорвах, 2 | всего | 2200,7 | 2200,6 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2200,7 | 2200,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.6. | Расходы на обваловку границ территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области. | всего | 93,7 | 93,7 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 93,7 | 93,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.7. | Расходы на установку дезбарьера на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области | всего | 38,7 | 38,6 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 38,7 | 38,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.8. | Расходы на установку системы электроснабжения на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области. | всего | 272,6 | 272,5 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 272,6 | 272,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.9. | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) для сельских поселений Мясниковского района, в том числе: Недвиговское и Калининское с/п | всего | 216,0 | 216,0 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 216,0 | 216,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.10. | Устройство сливной ямы V= 5 куб. м. на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области | всего | 54,0 | 53,9 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 54,0 | 53,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.11. | Исправление профиля проезда на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области | всего | 99,8 | 99,8 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 99,8 | 99,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.12. | Выравнивание площадки на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области | всего | 71,4 | 71,3 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 71,4 | 71,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.13. | «Проведение профилактических испытаний электооборудования напряжением до 1000 В на территории для временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области» | всего | 12,3 | 12,3 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 12,3 | 12,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |