13.04.2016 г.                                     № 240                                             с. Чалтырь

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Мясниковского района к осенне-зимнему периоду 2016-2017г.г.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры района к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017г.г., Администрация Мясниковского района

постановляет:

1. Утвердить план подготовки учреждений образования, культуры и  здравоохранения к эксплуатации в осенне-зимний  период 2016-2017г.г. (приложение 1).

2.  Утвердить состав районной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017г.г. (приложение 2).

3. Начальнику МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» Р.В. Бзезян, начальнику МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» М.О. Чубарян, главному врачу МБУЗ МР «ЦРБ»  Л.А. Исаяну:

3.1.	Проанализировать итоги работы теплоисточников в осенне-зимний период 2015-2016г.г.  и обеспечить выполнение ремонтно-профилактических работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017г.г. в полном объеме, согласно утвержденных планов подготовки объектов учреждений здравоохранения, образования и культуры - до 01.09.2016г.

3.2. Согласовать с ТОЭН МТУ Ростехнадзора по ЮФО и районной    комиссией по подготовке объектов жилищно-коммунального  хозяйства  и  социальной  сферы  к эксплуатации  в осенне-зимний  период 2016-2017г.г.   графики предъявления к эксплуатации сезонных теплоисточников и потребителей теплоэнергии в срок до 01.06.2016г.

3.3.  Представить в отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2016-2017г.г. потребителей теплоэнергии и акты допуска сезонных котельных, подписанных представителями ТОЭН МТУ Ростехнадзора по ЮФО.

4.	Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района, независимо от форм собственности:

4.1.	Принять меры по погашению задолженности за потребление топливно-энергетических ресурсов.

4.2.	Разработать  и  согласовать с  ресурсоснабжающими  организациями график погашения задолженности за потребление топливно-энергетических и водных ресурсов.

5.	Рекомендовать руководителям   энерго-,   тепло-,   и   газоснабжающих   организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

5.1.	Завершить      до      01.09.2016г.      подготовку    теплоисточников, энергоустановок и  газового  оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017г.г.

5.2.	Еженедельно  представлять  информацию о  ходе  подготовительных работ в отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района.

5.3. До 01.10.2016г. организовать проведение пробных пусков всех тепловых сетей и теплоисточников.

6.	Отделу координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района:

6.1.	Предоставлять   отчетность   по   форме   1-ЖКХ   (зима)   в   министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области  в следующие сроки:

- к  01 июня;

- к  27 июня;

- к  27 июля;

- к  07, 17, 27 августа;

- к  10 сентября и далее еженедельно до окончания подготовительных работ.

6.2. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий по подготовке к эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2016-2017г.г., обратив особое внимание на осуществление работ по энергосбережению.

7.	 Рекомендовать главам сельских поселений принять постановление по итогам работы в осенне-зимний период 2015-2016г.г. и подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017г.г., в котором отразить:

- утверждение планов подготовки подведомственных учреждений к осенне-зимнему периоду 2016-2017г.г.

- создание комиссии по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017г.г.

- обязательность предоставления в Администрацию района паспортов готовности подведомственных учреждений и многоквартирных домов к работе в зимних условиях 2016-2017г.г. потребителями тепловой энергии и актов допуска, сезонных теплоисточников подписанных представителями ТОЭН МТУ Ростехнадзора по ЮФО.

8. Заместителю    главы    Администрации     района    В.Х. Хатламаджиян    обеспечить  финансирование  всех  ремонтных,  восстановительных  работ  по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2016-2017г.г. в пределах ассигнований, утвержденных бюджетом.

- Начальнику Финансового отдела Администрации Мясниковского района     У.А. Хавранян     установить     жесткий     контроль     за     целевым использованием   бюджетных   средств   при   подготовке   объектов   жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2015-2016г.г.

10. Районной комиссии еженедельно рассматривать на своих заседаниях ход подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017г.г. жилищного фонда, социальной сферы и объектов социальной инфраструктуры, обратив особое внимание на состояние этой работы в ведомственном жилом фонде.

11.  Контроль за выполнением  постановления возложить на заместителя главы Администрации района К.Р. Хатламаджияна и заместителя главы Администрации района В.Х. Хатламаджиян.

Глава Администрации

Мясниковского района                                                                    В.С. Килафян

Приложение № 2 к постановлению Администрации Мясниковского района от 13.04.2016г.  № 240

Состав районной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в

осенне-зимний период 2016-2017г.г.

| Хатламаджиян К.Р. | заместитель главы Администрации района, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Харахашян А.Р. | начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района – главный архитектор, заместитель председателя |
| Хатламаджиян М.М. | заместитель начальника МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |
| Чубарян М.О. | начальник МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |
| Исаян Л.А. | главный врач МБУЗ Мясниковского района «ЦРБ» |
| Представитель Ростехнадзора | по согласованию |
| Манукян А.Х. | ведущий специалист отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района, секретарь комиссии |

Управляющий делами

Администрации района                                                                 А.П. Кравченко

Приложение №1 к постановлению Администрации Мясниковского

района от 13.04.2016г.  № 240

План

подготовки учреждений образования, культуры и здравоохранения

к осенне-зимнему периоду 2016-2017г.г.

Образование

| № п/п | Наименование подразделения | Мероприятия | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чалтырское сельское поселение |  |
| 1 | МБОУ СОШ №1 | 1. Косметический ремонт коридоров (покраска стен) 2. Ремонт части пола в столовой 3.Ремонт сантехники внутренних туалетов (замена унитазов) 4.Асфальтовое покрытие отремонтированной части теплотрассы 5.В 4-х классах замена (ремонт) светильников в т.ч. раздевалка спортзала 6 .Освещение внутреннего двора (уличное) 7. Ремонт (замена) 2-х камер видео наблюдения 8. Утеплить потолок пристройки детского гардероба 9.Ремонт кровли у слухового окна начальных классов и спортзала 10.Ремонт крыши трансформаторной подстанции 11.Зарядка огнетушителей 15 шт., приобретение 15 новых 12.Обновить план эвакуации | До 10.08 |
| 2 | МБОУ СОШ №2 | 1.Замена котла «Сармат» 2.Ремонт АОГВ 3. Замена трубы теплотрассы 4.Замена сгонов в спортзале 5. Ремонт, замена циркуляционного насоса 6.Штукатурка оконных откосов (9 шт.) 7.Ремонт ограды спорт. площадки 8. Ремонт видео наблюдения 9. Монтаж видео наблюдения в начальной школе 10.Замена деревянных окон в здании мастерской 11.Замена покрытия стен и полов в актовом зале и в буфетной 12.Обустройство 2-го эвакуационного выхода с актового зала 13.Доукомплектовать знаками пожарной безопасности (20 шт.) 14. Устранить замечания пожарного надзора по АПС 15. Заказать план эвакуации для нач. школы 16.Оборудовать выходы на чердак противопожарными люками (2 шт.) 17.Установка решеток на светильники в спортзалах №1, №2 | До 20.08 |
| 3 | МБОУ СОШ №3 | 1.Замена 2-х задвижек Ф 100 мм в пожарном резервуаре 2.Ремонт ограждения стадиона 10м; у школы – 5м. 3.Установить ограждение для ограничения въезда транспорта 4.Ремонт ступенек входа в столовую 5.Ремонт труб отопления в тепловом узле 6. Ремонт пола фойе плитками (10 кв.м.) 7.Ремонт штукатурки потолка кабинета домоводства 8.Ремонт короба вентилятора (трещина) 9.Замена светильников (150 шт.) 10.Ремонт просевших полов и замена линолеума 8 кв.м. 11.Установка 2-х противопожарных дверей 12. Зарядка огнетушителей (45 шт.) | До 25.07 |
| 4 | МБОУ СОШ №11 | 1.Ремонт учебной мастерской 2. Восстановить основной ввод водопровода от ул. Урожайная 3. Капитальный ремонт фасада старого здания 4.Заменить вводной эл.кабель и всю электропроводку школы 5. Заменить 22 оконных блока 6. Ремонт (замена) автоматики на котле «Сармат» 7. Реконструкция одной ветки отопительной системы (библиотека, кабинет истории, кабинет информатики) 8. Штукатурка наружных откосов (22 шт.) 9. Оборудовать здание мастерской АПС 10. Обустроить дополнительный выход из обеденного зала 11.Демонтировать сгораемую отделку со стен обеденного зала 12.Установить рамку металлоискателя 13. Обустроить КПП - рабочее место вахтера | До 30.07 |
| 5 | МБДОУ детский сад №1 «Малыш» | 1. Стяжка здания 2.Ремонт кафеля в пищеблоке 3 кв.м. 3. Ремонт штукатурки в подвале 4. Ремонт штукатурки фундамента здания 72 кв.м. 5. Замена двери в котельной 6. Удлинить дымоход 7. Заменить термоклапан на газопроводе 8. Заменить крышку чердачного люка на огнестойкую 9. Заменить светильники (8 шт.) 10. Установить плафоны (2 шт.) 11.Ремонт выгребной ямы 12. Приобрести знаки пожарной безопасности ( «ПГ» - 2 шт., «01» - 2 шт., «ПВ»- 1 шт., ящик для песка – 1 шт.) | До 10.09 |
| 6 | МБДОУ ЦРР детский сад №2 «Солнышко» | 1. Обустроить ограждение по всему периметру крыши здания 2. Ремонт фасада здания 3. Ремонт штукатурки стен в подвале 4. Ремонт ступенек входа в кладовую 5.Замена линолеума в холле 6. Установить батарею отопления в холле (центр вход) 7. Приобрести 9 огнетушителей | До 15.08 |
| 7 | МБДОУ детский сад №6 «Золотая рыбка» | 1. Замена 3-х дверей на огнестойкие в хоз.помещениях 2. Установить пожарные датчики в подвале 3. Заменить чердачный люк на противопожарный 4. Заменить деревянные ступеньки пожарного выхода со 2-го этажа на металлические 5. Расширить дверь эвакуационного выхода до требуемого размера 6. Заменить дверь в котельной 7. Ремонт наружной канализации 8. Строительство новой выгребной ямы 9. Огородить д/с высоким забором от промышленной зоны 10.Установить вытяжку в кухне 11. Утеплить воздушную теплотрассу 12.Увеличить высоту дымохода 13.Ремонт трубы обратки в подвале 14. Штукатурка оконных откосов (52 шт.) 15. Ремонт фасада здания 16. Ремонт пола беседки, вынести песочницы 17. Оборудовать спорт. площадку 18. Ремонт обоих соляриев | До 20.06 |
| 8 | МБДОУ детский сад №15 «Аленушка» | 1. Ремонт крыши и потолка тамбура д/с по 5 Линии 2. Оборудовать мясной и овощной цеха в помещении бывшего цеха пищеблоке 3. Замена входной двери в д/с по 5 Линии согласно требованиям пожарного надзора 4. Установка противопожарной двери в хоз. кладовой прачечной 5. Замена котла А02ВЗА 6. Ремонт отопительной системы в пищеблоке 7. Установка козырька на входе в пищеблок 8. Замена светильников (10 шт.) 9. Замена светильников аварийного освещения (14 шт.) 10. Приобрести огнетушители ОУ-2 шт., ОП-4 – 6 шт. 11. Заказать план эвакуации пищеблока 12. Приобрести знаки пожарной безопасности (разные 60 шт.) 13. Ремонт отмостки здания пищеблока | До 15.04 |
| 9 | МБДОУ детский сад №16 «Пчелка» | 1.Установить датчики АПС в подвальном помещении 2. Заменить 2 задвижки на теплотрассе 3.Установить доводчики на дверях лестничных площадок 4. Установить защелки на дверях эвакуационного выхода 5. Расширить выходы из спальни до 1,2 м в ширину 6. Установить дополнительные пожарные извещатели 7. Установить пожарное освещение 8. Установить табло «выход» в музыкальном зале 9. Установить краны водяные в группах | До 30.08 |
| 10 | МБДОУ детский сад №15 «Улыбка» | 1. Ремонт крыши входа в подвал 2. Ремонт отмостки основного здания и кухни 3. Ремонт навеса над входом в старшую группу 4. Установка радиатора отопления в котельной 5. Утеплить дверь 6. Штукатурка оконных откосов 7. Заменить манометры и термометры 8. Приобрести мини эл.станцию для резервного питания циркулярного насоса | До 20.05 |
| 11 | МБДОУ детский сад №25 «Золотой петушок» | 1. Установка 2-х противопожарных дверей 2. Установка дымовых датчиков 3. Заменить аварийное освещение 4. Установить один пожарный извещатель 5. Установить автономное питание для светильников аварийного освещения 6. Расширить эвакуационный выход с 0,83 до 1,2 м в старшей и средней группе 7. Ремонт ограждения по периметру игровых групп 8. Ремонт стен и потолка в старшей и средней группе 9. Заменить расширительный бак 10. Заменить сгораемую отделку на путях эвакуации (коридор) 11.Замена входных дверей – 2 шт. 12. Ремонт ступенек на входе в пищеблок 13. Замена освещения (8 шт.) 14. Утеплить входную дверь служебного входа | До 17.04 |
| 12 | МБДОУ ЦРР детский сад №27 «Ласточка» | 1. Установка датчиков АПС в помещениях подвала 2. Замена двери на огнестойкие в хоз.помещениях и чердака – 4 шт. 3. Заменить аварийное освещение 4. Замена двери в подвальном помещении 5. Оборудовать лестницу выхода на чердак 6. Оборудовать прачечную двумя выходами 7. Ремонт плитки пола, строительство сливной ямы 8. Замена пластиковых труб отопления 9. Ремонт канализации 10.Заделка щелей под окнами 11.Пристройка раздевалки и туалета к младшей группе 12. Установить вытяжку в кухне. Строительство новой выгребной ямы 13. Капитальный ремонт подвала 14. Ремонт асфальтового покрытия | До 20.09 |
| 13 | МБОУ ДОД ДДТ | 1. Замена котла 2. Замена входных дверей в котельной 3. Ремонт ступенек входа 4. Ремонт крыши тамбура 5. Приобрести 5 огнетушителей порошковых., углекислотных – 2 шт. | До15.05 |
| 14 | МБОУ ДОД «ДЮСШ им А.В Ялтыряна» | Спортивный комплекс им. М.А. Деремяна (с. Крым) 1. Косметический ремонт фасадной стороны здания 2. Ремонт ступенек входа в зал (центр. вход) и строительство веранды с внутренними ступеньками 3. Внутренний косметический ремонт 4. Замена окон в котельной 5. Косметический ремонт котельной Спортивный комплекс им. А.С. Чалхахяна (с. Чалтырь) 1. Замена (реконструкция) крыши, труб горячей и холодной воды в раздевалках 2. Замена окон 3. Замена труб системы отопления 4.Переоборудование бывшей сауны в медицинский кабинет 5. Замена полов 6. Ремонт стен здания, фасадной и внутренней стороны 7. Замена дверей 8. Ремонт и переделка входной веранды 9.Установка антивандальных ламп 10.Приобретение спаренных 4-х местных стульев (10 шт.) Спортивный комплекс им Р.Е. Бугаяна (с. Большие Салы) 1. Косметический ремонт фасадной стороны здания 2. Установка въездных ворот с калиткой 3. Замена оконного проема 4. Косметический ремонт котельной Административное здание (с. Чалтырь) 1. Косметический ремонт фасадной стороны здания 2. Косметический ремонт котельной | До 30.09 |
|  |  | Крымское сельское поселение |  |
| 15 | МБОУ СОШ №5 | 1.Строительство выгребной ямы 2.Замена котла САРМАТ 3.Замена водопроводных кранов (15 шт.) 4.Смена сгонов на радиаторах (5 шт.) 5.Установка дополнительных циркулярных насосов (2 шт.) 6.Замена оконных блоков (нач. школы) 7. Замена оконных блоков (мастерская) 8.Ремонт ступенек главного входа 9.Обустроить запасной выход с актового зала 10. Реконструкция запасного выхода (ширина и высота проема) 11.Строительство наружного туалета 12.Приобрести рамку металлоискателя | До 15.08 |
| 16 | МБДОУ ЦРР детский сад №7 «Аревик» | 1.Приобретение огнетушителей 20 шт., знаки пожарной безопасности 15 шт. (новое здание) 2.Изготовить планы эвакуации 3 шт. (новое здание) 3. Приобрести пожарный щит (новое здание) 4.Приобрести автоматику на котел 5.Установить датчики АПС в подвальном помещении 6. Приобретение 20 огнетушителей, знаков пожарной безопасности, перезарядка 10 огнетушителей | До 20.05 |
|  |  | Краснокрымское сельское поселение |  |
| 17 | МБОУ СОШ №13 | 1. Ремонт системы отопления (замена сгонов 12 точек) 2.Замена крана расширительного бака 3. Замена крана систем отопления в котельной 4.Отопление в туалете не работает (ревизия) | До 10.07 |
| 18 | МБОУ СОШ №12 | 1.Замена крыши школы 2.Асфальтирование площадки для разворота автобуса 3.Замена оконных рам в котельной 4.Косметический ремонт помещений в школе 5. Асфальтирование дорожек к дворовому туалету 6. Расширить площадку лестничного марша (убрать радиаторы) 7. Демонтаж старой трубы в котельной 8. Переместить ворота с улицы Туманяна 9.Замена котла САРМАТ-100 10. Ремонт крыши котельной 11.Замена дверей в классах 4 шт. 12. Замена дверных ручек и замков 10 шт. 13.Приобрести декоративные решетки на радиаторы отопления | До 30.07 |
| 19 | МБДОУ детский сад №11 «Колобок» | 1.Стяжка тамбура 2.Замена 2-х окон в котельной 3.Замена котла ф16 4.Замена входной двери котельной 5.Ремонт секции ограждения 6.Ремонт крыши пож. водоема 7.Зарядка 4 огнетушителей 8.Приобретение табличек 20 шт. 9. Замена светильников аварийного освещения 7 шт. 10.Установка противопожарной двери (1 шт.), люка (1 шт.) 11.Ремонт игровой беседки | До 15.08 |
| 20 | МБДОУ детский сад №12 «Красная шапочка» | 1. Замена водопроводных труб 2. Замена светильников (4 шт.) 3.Частичный ремонт полов в изоляторе, в коридоре, в младшей группе 4. Ремонт туалета в изоляторе 5. Косметический ремонт стен в раздевалке старшей и младшей группы 6.Замена пластика на стенах старшей группы 7. Ремонт плитки в пищеблоке 8.Обустроить вытяжку в кухне 9. Замена 2-х дверей на огнестойкие в кладовой 10.Оборудовать АПС в подвале 11.Подвести воду в туалет 12.Смена бачков на унитазах 13. Заправка огнетушителей 6 шт. 14. Замена светильников аварийного освещения 15. Приобрести знаки пожарной безопасности 16. Ремонт крыши котельной | До 25.09 |
| 21 | МБДОУ детский сад №13 «Золотая рыбка» | 1. Замена светильников (15 шт.) 2. Приобрести 4 огнетушителя ОП-4, план эвакуации- 2 шт. 3. Приобрести знаки пожарной безопасности- 50 шт. 4. Установить светильники аварийного освещения 5. Замена светильников аварийного освещения в старом здании | До 15.06 |
|  |  | Большесальское сельское поселение |  |
| 22 | МБОУ СОШ № 8 | 1. Замена котла 100 кВт 2. Установка циркул. насоса 3. Замена бака для подпит. воды 4. Ремонт кровли котельной 5. Замена окон в здании мастерской 6. Установка вытяжки в мастерской 7. Капитальный ремонт, строительство дворовых туалетов 8. Замена унитазов во внутреннем туалете (10 шт.) 9. Ремонт, замена дверей в тамбурах запасных выходов 10. Асфальтирование и оборудование спорт. площадок и для разворота школьного автобуса 11. Замена светильников (130 шт.) 12. Замена 3-х дверей на огнестойкие в тех.помещениях 13. Установка перил ограждения ступенек в коридоре 14. Перенести выключатели из помещения архива в коридор 15. Заменить разбитые двери на лестничных площадках 16. Приобрести 20 шт. новых огнетушителей | До 20.08 |
| 23 | МБДОУ детский сад №8 « Сказка» | 1. Установка циркул. насоса в котельной 2.Ремонт сливной ямы 3. Ремонт канализации в служебном туалете 4.Замена шифера на здании 5.Обустроить площадку для мусорных контейнеров 6. Замена 2-х стеклопакетов 7. Замена замков на пластиковых дверях (2 шт.) – по новому объекту 8.Восстановить ограждение и ворота с калиткой, предусмотреть площадку для автотранспорта | До10.06 |
|  |  | Калининское сельское поселение |  |
| 24 | МБОУ СОШ № 9 | 1. Ремонт крыши 250 кв.м. 2. Демонтировать сгораемую отделку со стен обеденного зала 140 кв.м. 3. Установка насоса на системе отопления, замена или очистка 4-х батарей в дошк. группе 4.Ремонт спортивного и актового зала 5. Замена освещения (4 шт.) школьной территории 6. Установка дополнительного освещения (40 шт.) по классам 7.Стяжка стен котельной 8. Замена раковин (5 шт.) и кранов (2 шт.) в туалете 9. Замена электропроводки по зданию 10. Строительство уличного туалета 11. Замена светильников аварийного освещения 12. Замена датчиков в спортзале (4 шт.) | До 10.06 |
| 25 | МБДОУ детский сад №3 « Катюша» | 1. Ремонт крыши над раздевалками (старое здание) 2. Замена окон в пищеблоке 3. Замена 2-х дверей в кладовых 4.Подвести воду в новую котельную, перенести краны подачи тепла в котельную 5. Строительство выгребной ямы 6. Предусмотреть отепление в коридоре модуля | До 15.05 |
|  |  | Петровское сельское поселение |  |
| 26 | МБОУ ООШ №19 | 1. Демонтаж, перенос пожарной лестницы 2. Расширить дверной проем на 1 этаже 3. Косметический ремонт фасадной стороны здания 4. Покраска внутренних стен 5.Ремонт помещения для занятий физкультуры 6.Перекрытие крыш подсобного строения 7.Перенести датчики АПС от светильников на нормативное расстояние 8.Приобретение (перезарядка) огнетушителей | До 15.07 |
| 27 | МБОУ СОШ №6 | 1.Установка лестницы аварийного выхода со спортзала 2. Установка металлической двери вместо окна для эвакуационного выхода со спортзала 3.Замена стеклопакета в раздевалке 4. Ремонт стояков пожарного водоснабжения, замена кранов (2 шт.) 5. Ремонт крыши на бассейне 6.Частичный ремонт крыши спортзала 7.Замена, ремонт унитазов (8 шт.) 8. Замена эл.контура заземления 9.Утепление теплотрассы | До 25.07 |
| 28 | МБДОУ детский сад №23 «Колосок» | 1.Замена двери в котельной 2. Замена дымохода в котельной 3.Выполнить работы по водоотведению козырька, установка желоба | До 15.06 |
|  |  | Недвиговское сельское поселение |  |
| 29 | МБОУ СОШ №15 | 1. Ремонт отводов на системе отопления 2. Ремонт трещины здания | До 20.06 |
| 30 | МБОУ СОШ №16 | 1.Поменять поддон в душевой 2. Ремонт крыши в спортзале 3.Убрать отопительный радиатор на лестничной клетке 4.В котельной поменять диафрагму на расширительном баке, аварийный термостат, датчик давления, термометр 5.Приобрести пенал термо балончиков (4 шт.) | До 20.07 |
| 31 | МБОУ СОШ №17 | 1. Замена светильников (1 шт.) 2. Установка вытяжной вентиляции в кабинете химии и мастерской 3. Ремонт плитки пола коридора 60 кв.м. 4. Установка циркул. насоса в кабинете истории 5. Замена дверей (5 шт.) 6. Косметический ремонт спортзала 7. Ремонт плитки стен туалета 5 кв.м. 8. Замена 2-х оконных блоков над запасным входом 9. Ремонт козырька (центр. вход) 10. Ремонт фасада здания 50 кв.м. 11. Приобрести знаки пожарной безопасности (разные 50 шт.) 12. Заправка огнетушителей 21 шт. | До 25.07 |
| 32 | МБДОУ детский сад №4 «Колокольчик» | 1. Установка циркулярного насоса 2. Косметический ремонт котельной 3. Принять меры по нормативу температур в помещениях | До 20.07 |
| 33 | МБДОУ детский сад №9 «Ромашка» | 1.Обустроить ограждение игровых площадок 2. Замена двери в пищеблок 3. Ремонт штукатурки фундамента здания 4. Ремонт подвальных помещений 5. Замена двери в подвальном помещении 6. Установить решетчатую перегородку вместо двери в мясном цехе 7.Установить один счетчик, по предписанию газовой службы | До 15.06 |
| 34 | МБДОУ детский сад №10 «Сказка» | 1. Замена котла 2. Замена оконных блоков на пластиковые (7 шт.) 3. Стяжка здания 4. Строительство сливной ямы 5. Замена канализационных труб | До 25.05 |

Культура

| № | Учреждение культуры | Котельные | Отопительные системы | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мясниковский район |
| 1. | МБОУ ДОД ДШИ | - | - | - |
| 2. | МБУК «МЦБ» | Текущий ремонт здания МБУК МР «МЦБ» на путях эвакуации | - | Август |
| 3. | МБУК «РДК», киноконцертный зал «Раздан» | - | - | - |
| Крымское сельское поселение |
| 4. | Крымский СДК | Очистка дымоходов и вентиляционных каналов |  | Май |
|  |  | Диагностика и техническое обслуживание котлов отопления АОГВ-100, КСГВ-100 |  | Май |
|  |  | Мелкий ремонт внутри помещения |  | Май |
|  |  |  | Общая проверка технического состояния системы отопления | Май |
|  |  |  | Замена трубы (обратки) в малом зале ДК | Май |
| Краснокрымское сельское поселение |
| 5. | Красно-Крымский СДК | Покраска пола, труб |  | Сентябрь |
|  |  | Покраска дымоходов |  | Сентябрь |
|  |  | Побелка стен |  | Август |
|  |  | Очистка дымоходов и вентиляционных каналов |  | Июнь |
| 6. | Ленинаванский СДК | Покраска труб |  | Август |
|  |  | Побелка стен |  | Август |
|  |  | Очистка дымоходов и вентиляционных каналов |  | Июнь |
| 7. | Султан-Сальский СДК | Замена котла |  | Сентябрь |
|  |  | Установка насоса |  | Сентябрь |
|  |  | Покраска дымохода |  | Сентябрь |
|  |  |  | Покраска дверных проемов и оконных рам | Сентябрь |
|  |  |  | Стяжка стен | Сентябрь |
|  |  | Очистка дымоходов и вентиляционных каналов |  | Июнь |
| 8. | Ленинаканский СДК | Побелка стен |  | Июль |
|  |  |  | Покраска газопровода | Август |
|  |  | Очистка дымоходов и вентиляционных каналов |  | Июль |
| Большесальское сельское поселение |
| 9. | Несветайский СК | Косметический ремонт котельной |  | Май |
|  |  | Ревизия запорной арматуры |  | Май |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Май |
|  |  |  | Гидравлическое испытание системы отопления | Май |
|  |  | Профилактический ремонт автоматики на котлах |  | Август |
|  |  | Проверка знаний ответственного |  | Сентябрь |
|  |  | Замена водопровода |  | Июнь |
|  |  | Утепления трубы отопления |  | Июнь |
|  |  | Замена бака запаса воды |  | Июнь |
|  |  | Очистка дымоходов и вентиляционных каналов |  | Июнь |
| Калининское сельское поселение |
| 10. | Калининский СДК | Чистка дымовых вентиляционных каналов |  | Июнь |
|  |  |  | Промывка и гидравлическое испытание отопительной системы | Июнь |
| Недвиговское сельское поселение |
| 11. | СДК х. Хапры |  | Гидравлическое испытание отопительной системы | Апрель |
|  |  | Очистка дымоходов и вентиляционных каналов |  | Июнь |
| 12. | СДК х. Недвиговка | Ревизия котельной и системы отопления |  | Апрель |
|  |  |  | Гидравлическое испытание отопительной системы | Апрель |
|  |  | Покраска труб |  | Август |
|  |  | Очистка дымоходов и вентиляционных каналов |  | Июнь |
| 13. | СДК х. Веселый | Реконструкция газового хозяйства котельной х. Веселый |  | Апрель |
|  |  |  | Гидравлическое испытание отопительной системы | Апрель |
|  |  | Проверка сигнализаторов загазованности котельной |  | Июль |
|  |  | Чистка дымовых и вентиляционных каналов |  | Июль |
| Петровское сельское поселение |
| 14. | Александровский СДК | Плановая профилактика котлов |  | Апрель |
|  |  | Чистка дымоходов |  | Апрель |
|  |  | Приобретение и установка аппарата отопительного газового АОГВ-50-1 |  | Июль |
|  |  | Покраска труб в котельной, наружного газопровода, стоек |  | Июль |
|  |  | Покраска дверей и окна в здании котельной |  | Август |
|  |  | Внутренняя побелка котельной |  | Июль |
|  |  | Ремонт отмостки вокруг котельной |  | Июль |
|  |  |  | Покраска труб и радиаторов в здании СДК | Июль |
|  |  |  | Промывка и гидравлическое испытание отопительной системы | Август |
|  |  | Предъявление котельной Ростехнадзору |  | Сентябрь |
| 15. | Петровский СДК | Плановая профилактика котлов |  | Апрель |
|  |  | Чистка дымоходов |  | Апрель |
|  |  | Изготовление и замена расширительного бака |  | Июль |
|  |  | Покраска труб в котельной, наружного газопровода, стоек |  | Июль |
|  |  | Покраска дверей и окна в здании котельной |  | Июль |
|  |  | Внутренняя побелка котельной |  | Июль |
|  |  | Ремонт отмостки вокруг котельной |  | Июль |
|  |  |  | Покраска труб и радиаторов в здании СДК | Август |
|  |  |  | Промывка и гидравлическое испытание отопительной системы | Август |

Здравоохранения

| №№ | Наименование ЛПУ | Мероприятия | Объемы работ | Этапы I,II,III | Ориентировочные сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чалтырское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | ЦРБ | Промывка, гидравлическое испытание системы отопления |  | I | Май-август 2016 |
| 2 |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления |  | I | Май-август 2016 |
| 3 |  | Ремонт водонапорной башни (сварочные работы) |  | I | Апрель-июнь 2016 |
| 4 |  | Замена окон актового зала, администрации, бухгалтерии |  | I | Апрель-май 2016 |
| 5 |  | Приобретение фасадной водоэмульсионной краски. Окрас здания ЦРБ (приемное отделение) | 20 ведер | II | Май-сентябрь 2016 |
| 6 |  | Замена участка трубы в бойлерной. Ремонт батареи в здании администрации |  | II | Май-сентябрь 2016 |
| 7 |  | Оштукатуривание наружных откосов окон здания ЦРБ (хирургия, терапия, гинекология, приемное отделение) | 110 | II | Май-сентябрь 2015 |
| 8 |  | Установка тепловой завесы здания ЦРБ (администрация), приемного отделения | 1 шт. | II | Май-сентябрь 2016 |
| 9 |  | Ремонт асфальтированного покрытия с установкой бордюров дорог ЦРБ | м2 | III | Май-сентябрь 2016 |
| 10 |  | Замена входной двери приемного отделения | 1 шт. | I | Апрель 2016 |
| 11 |  | Устройство откосов входной двери приемного отделения | 1 шт. | I | Апрель 2016 |
| 1 | Лифт | Устройство каркаса, обшивка металлическим сайдингом (материалы) | 126 м2 | II | Май-сентябрь 2015 |
| 1 | Поликлиника | Утепление входных дверей | 4 шт. | II | Май-сентябрь 2016 |
| 2 |  | Текущий ремонт системы отопления поликлиники | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 3 |  | Установка тепловой завесы входа в поликлинику | 1 шт. | II | Май-сентябрь 2016 |
| 1 | Пищеблок | В пищеблоке произвести ремонт вентиляционной системы |  | III | Май-сентябрь 2016 |
| 2 |  | Утепление входных дверей | 3 шт. | III | Май-сентябрь 2016 |
| 3 |  | Текущий ремонт внутренней канализации, водопровода |  | I | Май-сентябрь 2016 |
| 4 |  | Косметический ремонт кабинета диетсестры | 1 шт. | I | Март-май 2016 г. |
| 1 | Инфекционный корпус | Оштукатуривание наружных откосов окон (материал) | 31 шт. | II | Май-сентябрь 2016 |
| 1 | Лаборатория | Замена оконных проемов 1700х2100 Окно лестничного марша 1480х3800 | 10 шт. 1 шт. | II II | Май-сентябрь 2016 Май-сентябрь 2016 |
|  | Большесальское сельское поселение |  |  |  |
| 1. | Амбулатория с. Большие Салы | Прочистка отопительных котлов и дымоходов | 2 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 2 |  | Промывка, гидравлическое испытание системы отопления |  | I | Май-сентябрь 2016 |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры |  | I | Май-сентябрь 2016 |
| 4 |  | Ревизия газового оборудования | 2 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 5 |  | Приобретение отопительных котлов | 2 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 6 |  | Монтаж отопительных котлов | 2 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 7 |  | Реконструкция коробов вытяжной системы | 2 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
|  | Краснокрымское сельское поселение |  |  |  |
| 1. | Амбулатория х. Красный Крым | Прочистка отопительных котлов и дымоходов | 2 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 2 |  | Промывка, гидравлическое испытание системы отопления |  | I | Май-сентябрь 2016 |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры |  | I | Май-сентябрь 2016 |
| 4 |  | Ревизия газового оборудования | 2 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 5 |  | Побелка помещений котельной, покраска котлов | 2 шт. | II | Май-сентябрь 2016 |
| 6 |  | Частичный ремонт крыльца и навеса | 2 шт. | II | Май-сентябрь 2016 |
| 7 |  | Текущий ремонт горячего водоснабжения |  | II | Май-сентябрь 2016 |
| 1 | Ленинаванский ФАП | Прочистка отопительных котлов и дымоходов | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 2 |  | Промывка, гидравлическое испытание системы отопления |  | I | Май-сентябрь 2016 |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры |  | I | Май-сентябрь 2016 |
| 4 |  | Ревизия газового оборудования | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 5 |  | Приобретение краски и побелки |  | II | Май-сентябрь 2016 |
| 1 | Ленинаканский ФАП | Прочистка отопительных котлов и дымоходов | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 2 |  | Промывка, гидравлическое испытание системы отопления |  | I | Май-сентябрь 2016 |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры |  | I | Май-сентябрь 2016 |
| 4 |  | Ревизия газового оборудования | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 5 |  | Покраска труб и котла, побелка котельной | 1 шт. | II | Май-сентябрь 2016 |
| 6 |  | Установить ограждения территории 20х70х40 м | 130 м\п | III | Май-сентябрь 2016 |
| 1 | Султан-Сальский ФАП |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия газового оборудования | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 2 |  | Ограждение территории | смета | II | Май-сентябрь 2016 |
| 3 |  | Благоустройство территории | смета | II | Май-сентябрь 2016 |
| 4 |  | Устройство фундамента под ФАП | смета | II | Май-сентябрь 2016 |
| 5 |  | Подвод водоснабжения к ФАП | смета | II | Май-сентябрь 2016 |
| 6 |  | Устройство канализации | смета | II | Май-сентябрь 2016 |
| 7 |  | Подвод электропитания | 1 шт. | II | Май-сентябрь 2016 |
| 8 |  | Перенос газовой трубы | смета | II | Май-сентябрь 2016 |
|  | Крымское сельское поселение |  |  |  |
| 1. | Амбулатория с. Крым |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия газового оборудования | 2 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 2 |  | Ограждение территории |  | II | Май-сентябрь 2016 |
| 3 |  | Благоустройство территории |  | II | Май-сентябрь 2016 |
| 4 |  | Устройство фундамента под амбулаторию |  | II | Май-сентябрь 2016 |
| 5 |  | Подвод водоснабжения к амбулатории |  | II | Май-сентябрь 2016 |
| 6 |  | Устройство канализации амбулатории |  | II | Май-сентябрь 2016 |
| 7 |  | Подвод электропитания к амбулатории |  | II | Май-сентябрь 2016 |
|  | Недвиговское сельское поселение |  |  |  |
| 1. | Амбулатория х. Недвиговка | Прочистка отопительных котлов и дымоходов | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 2 |  | Промывка, гидравлическое испытание системы отопления |  | I | Май-сентябрь 2016 |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры |  | I | Май-сентябрь 2016 |
| 4 |  | Ревизия газового оборудования | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 1 | Амбулатория х. Веселый | Прочистка отопительных котлов и дымоходов | 2 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 2 |  | Промывка, гидравлическое испытание системы отопления |  | I | Май-сентябрь 2016 |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры |  | I | Май-сентябрь 2016 |
| 4 |  | Ревизия газового оборудования | 2 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 5 |  | Покраска труб и котла, побелка котельной | 2 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 6 |  | Частичный ремонт фасада здания | 1 шт. | II | Май-сентябрь 2016 |
| 7 |  | Ремонт козырька (демонтаж мягкой кровли, залитие трещин раствором, монтаж мягкой кровли |  | II | Май-сентябрь 2016 |
| 8 |  | Замена окон амбулатории и библиотека | 19 шт. | II | Май-сентябрь 2016 |
| 1 | Хаперский ФАП | Прочистка отопительных котлов и дымоходов |  | I | Май-сентябрь 2016 |
| 2 |  | Промывка, гидравлическое испытание системы отопления |  | I | Май-сентябрь 2016 |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры |  | I | Май-сентябрь 2016 |
| 4 |  | Покраска труб и котла, побелка котельной | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
|  | Петровское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Амбулатория сл. Петровка | Прочистка отопительных котлов и дымоходов | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 2 |  | Промывка, гидравлическое испытание системы отопления |  | I | Май-сентябрь 2016 |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры |  | I | Май-сентябрь 2016 |
| 4 |  | Ревизия газового оборудования | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 5 |  | Покраска труб и котла, побелка котельной | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 6 |  | Утепление дверей | 2 шт. | II | Май-сентябрь 2016 |
| 7 |  | Частичный ремонт крыши |  | II | Май-сентябрь 2016 |
| 8 |  | Замена окон 80х120 – 2 шт., 92х147 – 14 шт. | 16 шт. | II | Май-сентябрь 2016 |
| 1 | Александровский ФАП | Прочистка отопительных котлов и дымоходов | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 2 |  | Промывка, гидравлическое испытание системы отопления |  | I | Май-сентябрь 2016 |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры |  | I | Май-сентябрь 2016 |
| 4 |  | Ревизия газового оборудования | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 5 |  | Покраска труб и котла, побелка котельной | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 6 |  | Частичный ремонт крыши котельной |  | I | Май-сентябрь 2016 |
| 7 |  | Отмостка здания | 15 м\п | II | Май-сентябрь 2016 |
|  | Калининское сельское поселение |  |  |  |
| 1. | Амбулатория х. Калинин | Прочистка отопительных котлов и дымоходов | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 2 |  | Промывка, гидравлическое испытание системы отопления |  | I | Май-сентябрь 2016 |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры |  | I | Май-сентябрь 2016 |
| 4 |  | Ревизия газового оборудования | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 5 |  | Покраска труб и котла, побелка котельной | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2016 |
| 1 | Чкаловский ФАП | Ремонт козырька над дверьми (дополнительный крепеж, каркас из уголка) | 1 шт. | II | Май-сентябрь 2016 |

Управляющий делами Администрации Мясниковского района                                                                          А.П. Кравченко