# Администрация Мясниковского района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02. 2017 г.                                       № 114                                               с. Чалтырь

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Мясниковского района» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 16.09.2013 № 1058 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мясниковского района» Администрация Мясниковского района

# постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района», согласно приложению.

2.  Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Мясниковского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района Хатламаджияна К.Р.

Глава Администрации                                                                       В.С. Килафян

Мясниковского района

# Приложение

к постановлению

Администрации Мясниковского

района от  27.02.2017 г.  № 114

# Отчет о реализации муниципальной программы  «Обеспечение  качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района»

Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» (далее - программа) утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 г. № 1228 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района». На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 13992950,00 рублей. Ответственным исполнителем является отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района и отдел имущественных и земельных отношений Администрации Мясниковского района.

Муниципальная программа включает в себя следующие разделы:

«Стимулирование и развитие жилищного строительства в Мясниковском районе»;

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы»

Все мероприятия Программы направлены на формирование инвестиционной привлекательности коммунального сектора Мясниковского района. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры района составляет сегодня более 38,8 %. По состоянию на 1 января 2016 года физический износ коммунальных сетей водопровода – 63,3 %, сетей канализации - 8 %, тепловых сетей - 61 %.

Цель Программы – повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с обеспечением привлекательности коммунального сектора. Для достижения данной цели Программы необходимо было решение следующих задач:

- обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования в целях создания условий для жилищного строительства.

Достижение данной задачи характеризует целевой показатель «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство» (приложение 1 к Отчету);

Решение данной задачи характеризует показатель «Уровень обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами» (приложение 1 к Отчету).

На 2016 год по разделу «Стимулирование и развитие жилищного строительства в Мясниковском районе» (далее по тексту - Подпрограмма 1) были запланированы следующие мероприятия:

- Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных жилых домов;

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 3750,00 рублей. По состоянию на 31.12.2016 год фактическое освоение средств составило 3719,39 рублей (приложение 3 к Отчету).

- Выборочный капитальный ремонт помещений по адресу: сл.Петровка, ул.Школьная, 1, кв.5 (жилье детей сирот).

Срок исполнения по контрольным мероприятиям программы весь период 2016 года (приложение 2 к Отчету).

Распределительные трубопроводы систем водоснабжения введены в эксплуатацию более 35 лет назад, выполнены из стальных и чугунных труб, имеют недостаточную пропускную способность (особенно в летнее время) и высокую аварийность, что ведет к ухудшению качества воды и надежности подачи услуг.

Основное оборудование системы водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии:

- из 235,9 км сетей в аварийном состоянии находятся 46,2 км (19,6%) и требуют замены. Потери на сетях превышают нормативный уровень на 12 %;

## - уровень централизованного водоснабжения составляет 93,4%. Одним из последствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения Мясниковского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Для сравнения, в целом по Российской Федерации доля непроизводительных потерь воды, не приносящих прибыль, составляет 25 процентов от общего объема забора. Потери воды в сетях водоснабжения составляют в среднем 20 процентов от общего объема подачи в сеть.

## Основными причинами высоких потерь воды являются изношенность сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты.

## Для питьевых целей более 7 процентов населения района использует воду из общественных и индивидуальных колодцев, качество которых не отвечает гигиеническим требованиям, предъявляемым к питьевой воде, по химическим и микробиологическим показателям.

## Основными источниками водоснабжения в районе по объему поднятой воды являются поверхностные источники - 80 процентов, на долю подземных источников приходится 20 процентов.

## На территории Мясниковского района, сохраняется высокое химическое и особенно микробное загрязнение воды поверхностных водоемов в черте населенных мест и зонах рекреаций. Степень микробиологического загрязнения воды ежегодно составляет от 26 до 40 процентов. В зонах рекреаций и черте населенных мест не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям до 45 процентов проб воды.

## Причинами загрязнения поверхностных водных объектов в районе являются сброс неочищенных, недостаточно очищенных и необеззараженных сточных вод с коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных объектов, а также сброс ливневых, таловых, дренажных вод.

## Ужесточение требований к опасным производственным объектам, построенным в 50-60 годы XX века без учета задач по антитеррористической безопасности, вынуждает необходимость проведения дорогостоящей реконструкцию объектов, что приведет к значительному повышению услуг жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ).

## К основным проблемам водоснабжения населения района и водоотведения можно отнести:

## дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

## использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания;

## отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения;

## неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных сооружений и сетей;

## ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в ряде случае до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

## Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.

Теплоэнергетический комплекс района представлен 67 котельными различной формы собственности, в том числе 66 муниципальными.

Мощность котельных 15500 Гкал, в том числе муниципальных – 15400 Гкал. Для транспортировки тепловой энергии используется 6,1 тр. км сетей теплоснабжения, в том числе находящихся на балансе муниципальных предприятий 5,5 тр. км.

Важным направлением развития района является строительство промышленных объектов. Для этого необходимо развитие инженерной инфраструктуры соответствующей мощности.

Исходя из вышеизложенного, обеспечение теплоснабжения, устойчивого водоснабжения и водоотведения является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, повышения уровня жизни населения, обеспечение социально-экономического развития района и области.

На 2016 год по разделу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мясниковского района» (далее по тексту - Подпрограмма 2) были запланированы следующие мероприятия:

- возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги;

- строительство объекта «Водовод протяженностью 3,9 км к х. Калинин Мясниковского района Ростовской области»;

- разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

- приобретение насосной станции перекачки сточных вод для очистных сооружений канализации;

- приобретение насосных агрегатов для установки на ВОС х. Хапры и на насосной станции 2 подъема;

- приобретение материалов для текущего ремонта внутрипоселкового водопровода с. Крым (от водонасосной станции с. Чалтырь до ул. Октябрьская с. Крым);

- текущий ремонт водопроводных сетей (включая приобретение материалов) с.Александровка;

- на приобретение труб стальных и эжекторов в количестве 4 штук для очистных сооружений канализации с. Чалтырь;

- приобретение трубы для участка магистрального водопровода на территории СНТ «Донец» и х.Мокрый Чалтырь;

- на проведение проколов ул.Ленина, ул.Советская, ул.Селькора Баева и ул. Мясникяна в с.Крым Мясниковского района;

- на приобретение задвижек и фланцев для замены и стабилизации подачи воды улицам: 1-я Советская, 2-я Советская, Малыгина, Кривоноса, Мира и Степная (х.Калинин);

Ожидаемые результаты реализации Программы:

увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство.

На 2016 год по разделу «Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» были запланированы следующие мероприятия:

- приобретение материалов для уличного освещения в х.Веселый Мясниковского района Ростовской области;

- проведение работ по тех.инвенатризации и землеустроительных работ (геодезических работ) с изготовлением техплана объектов водоснабжения.

В ходе анализа и мониторинга исполнения основных мероприятий муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия исполнены в установленные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Управляющий делами

Администрации района                                                                 А.П. Кравченко

# Приложение 1 к Отчету о реализации муниципальной программы  «Обеспечение  качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2015 год <1> | отчетный год 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» |
| 1. | Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением | в процентах | 93,4 | 93,4 | 93,4 |  |
| 2. | Уровень обеспеченности населения теплоснабжением | в процентах | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  |
| 3. | Уровень обеспеченности населения газоснабжением | в процентах | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Уровень обеспеченности населения электроэнергией | в процентах | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование и развитие жилищного строительства в Мясниковского района» |
| 1.1. | Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных жилых домов | тыс.руб. |  | 3,75 | 3,72 |  |
| 1.2. | Выборочный капитальный ремонт помещений по адресу: сл.Петровка, ул.Школьная, 1, кв.5 (жилье детей сирот) | тыс.руб. |  | 180,3 | 172,6 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мясниковского района» |
| 2.1. | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | тыс.руб. |  | 968,4 | 968,4 |  |
| 2.2 | Строительство объекта «Водовод протяженностью 3,9 км к х. Калинин Мясниковского района Ростовской области» | тыс.руб. |  | 3756,3 | 1868,6 |  |
| 2.3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | тыс.руб. |  | 1700,0 | 1700,0 |  |
| 2.4 | Приобретение насосной станции перекачки сточных вод для очистных сооружений канализации | тыс.руб. |  | 2035,0 | 2035,0 |  |
| 2.5 | Приобретение насосных агрегатов для установки на ВОС х. Хапры и на насосной станции 2 подъема | тыс.руб. |  | 377,0 | 376,9 |  |
| 2.6 | Приобретение материалов для текущего ремонта внутрипоселкового водопровода с. Крым (от водонасосной станции с. Чалтырь до ул. Октябрьская с. Крым) | тыс.руб. |  | 2417,9 | 2417,9 |  |
| 2.7 | Текущий ремонт водопроводных сетей (включая приобретение материалов) с.Александровка | тыс.руб. |  | 506,5 | 500,8 |  |
| 2.8 | На приобретение труб стальных и эжекторов в количестве 4 штук для очистных сооружений канализации с. Чалтырь | тыс.руб. |  | 171,8 | 171,7 |  |
| 2.9 | Приобретение трубы для участка магистрального водопровода на территории СНТ «Донец» и х.Мокрый Чалтырь | тыс.руб. |  | 1395,0 | 1395,0 |  |
| 3.0 | Проведение проколов ул.Ленина, ул.Советская, ул.Селькора Баева и ул. Мясникяна в с.Крым Мясниковского района | тыс.руб. |  | 198,8 | 198,7 |  |
| 3.1 | На приобретение задвижек и фланцев для замены и стабилизации подачи воды улицам: 1-я Советская, 2-я Советская, Малыгина, Кривоноса, Мира и Степная (х.Калинин) | тыс.руб. |  | 127,4 | 127,3 |  |
| 3.2 | Приобретение материалов для уличного освещения в х.Веселый Мясниковского района Ростовской области | тыс.руб. |  | 98,3 | 98,3 |  |
| 3.3 | Проведение работ по тех.инвенатризации и землеустроительных работ (геодезических работ) с изготовлением техплана объектов водоснабжения | тыс.руб. |  | 56,5 | 56,4 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Приложение 2 к Отчету о реализации муниципальной программы  «Обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование и развитие жилищного строительства в Мясниковском районе» |
| 1.1. | Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных жилых домов | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 1 января 2016г. | 31 декабря 2016 г. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных домов | Выплата взносов на капитальный ремонт | В ходе реализации проблем не возникало |
| 1.2 | Выборочный капитальный ремонт помещений по адресу: сл.Петровка, ул.Школьная, 1, кв.5 (жилье детей сирот) | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 1 января 2016г. | 31 декабря 2016 г. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных домов | Выплата взносов на капитальный ремонт | В ходе реализации проблем не возникало |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мясниковского района» |  |
| 2.1. | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 1 января 2016г. | 31 декабря 2016г. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Улучшения качества централизованного водоснабжения | Улучшено качества централизованного водоснабжения | В ходе реализации проблем не возникало |
| 2.2. | Строительство объекта «Водовод протяженностью 3,9 км к х. Калинин Мясниковского района Ростовской области» | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 1 января 2016г. | 31 декабря 2016г. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Улучшения качества централизованного водоснабжения | Улучшено качества централизованного водоснабжения | В ходе реализации проблем не возникало |
| 2.3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 1 января 2016г. | 31 декабря 2016г. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Улучшения качества централизованного водоснабжения | Улучшено качества централизованного водоснабжения | В ходе реализации проблем не возникало |
| 2.4 | Приобретение насосной станции перекачки сточных вод для очистных сооружений канализации | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 1 января 2016г. | 31 декабря 2016г. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Улучшения качества централизованного водоснабжения | Улучшено качества централизованного водоснабжения | В ходе реализации проблем не возникало |
| 2.5 | Приобретение насосных агрегатов для установки на ВОС х. Хапры и на насосной станции 2 подъема | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 1 января 2016г. | 31 декабря 2016г. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Улучшения качества централизованного водоснабжения | Улучшено качества централизованного водоснабжения | В ходе реализации проблем не возникало |
| 2.6 | Приобретение материалов для текущего ремонта внутрипоселкового водопровода с. Крым (от водонасосной станции с. Чалтырь до ул. Октябрьская с. Крым) | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 1 января 2016г. | 31 декабря 2016г. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Улучшения качества централизованного водоснабжения | Улучшено качества централизованного водоснабжения | В ходе реализации проблем не возникало |
| 2.7 | Текущий ремонт водопроводных сетей (включая приобретение материалов) с.Александровка | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 1 января 2016г. | 31 декабря 2016г. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Улучшения качества централизованного водоснабжения | Улучшено качества централизованного водоснабжения | В ходе реализации проблем не возникало |
| 2.8 | На приобретение труб стальных и эжекторов в количестве 4 штук для очистных сооружений канализации с. Чалтырь | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 1 января 2016г. | 31 декабря 2016г. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Улучшения качества централизованного водоснабжения | Улучшено качества централизованного водоснабжения | В ходе реализации проблем не возникало |
| 2.9 | Приобретение трубы для участка магистрального водопровода на территории СНТ «Донец» и х.Мокрый Чалтырь | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 1 января 2016г. | 31 декабря 2016г. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Улучшения качества централизованного водоснабжения | Улучшено качества централизованного водоснабжения | В ходе реализации проблем не возникало |
| 3.0 | Проведение проколов ул.Ленина, ул.Советская, ул.Селькора Баева и ул. Мясникяна в с.Крым Мясниковского района | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 1 января 2016г. | 31 декабря 2016г. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Улучшения качества централизованного водоснабжения | Улучшено качества централизованного водоснабжения | В ходе реализации проблем не возникало |
| 3.1 | На приобретение задвижек и фланцев для замены и стабилизации подачи воды улицам: 1-я Советская, 2-я Советская, Малыгина, Кривоноса, Мира и Степная (х.Калинин) | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 1 января 2016г. | 31 декабря 2016г. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Улучшения качества централизованного водоснабжения | Улучшено качества централизованного водоснабжения | В ходе реализации проблем не возникало |
| 3.2 | Приобретение материалов для уличного освещения в х.Веселый Мясниковского района Ростовской области | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 1 января 2016г. | 31 декабря 2016г. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Улучшения качества централизованного водоснабжения | Улучшено качества централизованного водоснабжения | В ходе реализации проблем не возникало |
| 3.3 | Проведение работ по тех.инвенатризации и землеустроительных работ (геодезических работ) с изготовлением техплана объектов водоснабжения | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района | 1 января 2016г. | 31 декабря 2016г. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Улучшения качества централизованного водоснабжения | Улучшено качества централизованного водоснабжения | В ходе реализации проблем не возникало |

# Приложение 3 к Отчету о реализации муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района»

Сведения

об использовании бюджета Мясниковского района, областного бюджета,

федерального, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района"  за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» | всего | 13992,95 | 12091,32 |
|  |  | областной бюджет | 4360,6 | 2618,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет Мясниковского района/бюджет поселения | 9632,35 | 9473,02 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Стимулирование и развитие жилищного строительства в Мясниковского района» | всего | 184,1 | 176,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет Мясниковского района/бюджет поселения | 184,1 | 176,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных жилых домов | всего | 3,75 | 3,72 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Бюджет Мясниковского района | 3,75 | 3,72 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Выборочный капитальный ремонт помещений по адресу: сл.Петровка, ул.Школьная, 1, кв.5 (жилье детей сирот) | всего | 180,3 | 172,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Бюджет Мясниковского района | 180,3 | 172,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мясниковского района» | всего | 13808,9 | 11915,0 |
|  |  | областной бюджет | 4360,6 | 2618,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет Мясниковского района/бюджет поселения | 9448,3 | 9296,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | всего | 968,4 | 968,4 |
|  |  | бюджет Мясниковского района/поселения | 74,8 | 74,8 |
|  |  | областной бюджет | 893,6 | 893,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Строительство объекта «Водовод протяженностью 3,9 км к х. Калинин Мясниковского района Ростовской области» | всего | 3756,3 | 1868,6 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 289,3 | 143,9 |
|  |  | областной бюджет | 3467,0 | 1724,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 1700,0 | 1700,0 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 1700,0 | 1700,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Приобретение насосной станции перекачки сточных вод для очистных сооружений канализации | всего | 2035,0 | 2035,0 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 2035,0 | 2035,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятии 2.5 | Приобретение насосных агрегатов для установки на ВОС х. Хапры и на насосной станции 2 подъема | всего | 377,0 | 376,9 |
|  |  | Бюджет Мясниковского района | 377,0 | 376,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятии 2.6 | Приобретение материалов для текущего ремонта внутрипоселкового водопровода с. Крым (от водонасосной станции с. Чалтырь до ул. Октябрьская с. Крым) | всего | 2417,9 | 2417,9 |
|  |  | Бюджет Мясниковского района | 2417,9 | 2417,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятии 2.7 | Текущий ремонт водопроводных сетей (включая приобретение материалов) с.Александровка | всего | 506,5 | 500,8 |
|  |  | Бюджет Мясниковского района | 506,5 | 500,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятии 2.8 | На приобретение труб стальных и эжекторов в количестве 4 штук для очистных сооружений канализации с. Чалтырь | всего | 171,8 | 171,7 |
|  |  | Бюджет Мясниковского района | 171,8 | 171,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятии 2.9 | Приобретение трубы для участка магистрального водопровода на территории СНТ «Донец» и х.Мокрый Чалтырь | всего | 1395,0 | 1395,0 |
|  |  | Бюджет Мясниковского района | 1395,0 | 1395,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.0 | Проведение проколов ул.Ленина, ул.Советская, ул.Селькора Баева и ул. Мясникяна в с.Крым Мясниковского района | всего | 198,8 | 198,7 |
|  |  | Бюджет Мясниковского района | 198,8 | 198,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 Основное мероприятие 3.2 Основное мероприятие 3.3 | На приобретение задвижек и фланцев для замены и стабилизации подачи воды улицам: 1-я Советская, 2-я Советская, Малыгина, Кривоноса, Мира и Степная (х.Калинин) Приобретение материалов для уличного освещения в х.Веселый Мясниковского района Ростовской области Проведение работ по тех.инвенатризации и землеустроительных работ (геодезических работ) с изготовлением техплана объектов водоснабжения | всего | 127,4 | 127,3 |
|  |  | Бюджет Мясниковского района | 127,4 | 127,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятии 3.2 | Приобретение материалов для уличного освещения в х.Веселый Мясниковского района Ростовской области | всего | 98,3 | 98,3 |
|  |  | Бюджет Мясниковского района | 98,3 | 98,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятии 3.3 | Проведение работ по тех.инвенатризации и землеустроительных работ (геодезических работ) с изготовлением техплана объектов водоснабжения | всего | 56,5 | 56,4 |
|  |  | Бюджет Мясниковского района | 56,5 | 56,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы (далее – Методика) для оценки эффективности выполненных в 2015 году мероприятий по направлениям Программы использованы показатели результативности (целевые индикаторы):

Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением;

Уровень обеспеченности населения теплоснабжением;

Уровень обеспеченности населения газоснабжением;

Уровень обеспеченности населения электроэнергией.

Оценка результатов и эффективности реализации Программы

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые показатели по программе | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2016 г. | Отклонение в процентах |
| 1. | Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением | % | 93,4 | 93,4 | 0 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения теплоснабжением | % | 3,7 | 3,7 | 0 |
| 3. | Уровень обеспеченности населения газоснабжением | % | 97,2 | 97,2 | 0 |
| 4. | Уровень обеспеченности населения электроэнергией | % | 99,0 | 99,0 | 0 |