# Администрация Мясниковского района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2018 г.                                         № 213                                               с. Чалтырь

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Мясниковского района» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 16.09.2013 № 1058 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мясниковского района» Администрация Мясниковского района

# постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района», согласно приложению.

2.  Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Мясниковского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района Хатламаджияна К.Р.

Глава Администрации                                                                       В.С. Килафян

Мясниковского района

# Приложение

к постановлению

Администрации Мясниковского

района от 28.02.2018г № 213

# Отчет о реализации муниципальной программы  «Обеспечение  качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района»

Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» (далее - программа) утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 г. № 1228 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района». На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 19383400,00 рублей. Ответственным исполнителем является отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района и отдел имущественных и земельных отношений Администрации Мясниковского района.

Муниципальная программа включает в себя следующие разделы:

«Стимулирование и развитие жилищного строительства в Мясниковском районе»;

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы»

Все мероприятия Программы направлены на формирование инвестиционной привлекательности коммунального сектора Мясниковского района. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры района составляет сегодня более 38,8 %. По состоянию на 1 января 2017 года физический износ коммунальных сетей водопровода – 63,5 %, сетей канализации – 8,1 %, тепловых сетей - 61 %.

Цель Программы – повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с обеспечением привлекательности коммунального сектора. Для достижения данной цели Программы необходимо было решение следующих задач:

- обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования в целях создания условий для жилищного строительства.

Достижение данной задачи характеризует целевой показатель «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство» (приложение 1 к Отчету);

Решение данной задачи характеризует показатель «Уровень обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами» (приложение 1 к Отчету).

На 2017 год по разделу «Стимулирование и развитие жилищного строительства в Мясниковском районе» (далее по тексту - Подпрограмма 1) были запланированы следующие мероприятия:

- Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных жилых домов;

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 8900,00 рублей. По состоянию на 31.12.2017 год фактическое освоение средств составило 7500,00 рублей (приложение 3 к Отчету).

Основное оборудование системы водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии:

- из 235,9 км сетей в аварийном состоянии находятся 46,2 км (19,6%) и требуют замены. Потери на сетях превышают нормативный уровень на 12 %;

## - уровень централизованного водоснабжения составляет 93,4%. Одним из последствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения Мясниковского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Для сравнения, в целом по Российской Федерации доля непроизводительных потерь воды, не приносящих прибыль, составляет 25 процентов от общего объема забора. Потери воды в сетях водоснабжения составляют в среднем 20 процентов от общего объема подачи в сеть.

## Основными причинами высоких потерь воды являются изношенность сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты.

## Для питьевых целей более 4 процентов населения района использует воду из общественных и индивидуальных колодцев, качество которых не отвечает гигиеническим требованиям, предъявляемым к питьевой воде, по химическим и микробиологическим показателям.

## Основными источниками водоснабжения в районе по объему поднятой воды являются поверхностные источники - 80 процентов, на долю подземных источников приходится 20 процентов.

## На территории Мясниковского района, сохраняется высокое химическое и особенно микробное загрязнение воды поверхностных водоемов в черте населенных мест и зонах рекреаций. Степень микробиологического загрязнения воды ежегодно составляет от 26 до 40 процентов. В зонах рекреаций и черте населенных мест не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям до 45 процентов проб воды.

## Причинами загрязнения поверхностных водных объектов в районе являются сброс неочищенных, недостаточно очищенных и необеззараженных сточных вод с коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных объектов, а также сброс ливневых, таловых, дренажных вод.

## Ужесточение требований к опасным производственным объектам, построенным в 50-60 годы XX века без учета задач по антитеррористической безопасности, вынуждает необходимость проведения дорогостоящей реконструкцию объектов, что приведет к значительному повышению услуг жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ).

## К основным проблемам водоснабжения населения района и водоотведения можно отнести:

## дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

## использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания;

## отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения;

## неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных сооружений и сетей;

## ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в ряде случае до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

## Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.

Теплоэнергетический комплекс района представлен 75 котельными различной формы собственности, в том числе 65 муниципальными.

Мощность котельных 16300 Гкал, в том числе муниципальных – 15700 Гкал. Для транспортировки тепловой энергии используется 12,3 тр. км сетей теплоснабжения, в том числе находящихся на балансе муниципальных предприятий 4,8 тр. км.

Важным направлением развития района является строительство промышленных объектов. Для этого необходимо развитие инженерной инфраструктуры соответствующей мощности.

Исходя из вышеизложенного, обеспечение теплоснабжения, устойчивого водоснабжения и водоотведения является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, повышения уровня жизни населения, обеспечение социально-экономического развития района и области.

На 2017 год по разделу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мясниковского района» (далее по тексту - Подпрограмма 2) были запланированы следующие мероприятия:

- взносы в уставный капитал унитарного предприятия;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальное строительство объектов водоснабжения;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт объектов теплоснабжения;

- капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

- разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

- расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги;

- расходы на приобретение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства;

- расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

- ремонт и содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства (включая приобретение оборудования, инвентаря, материалов).

Ожидаемые результаты реализации Программы:

увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство.

В ходе анализа и мониторинга исполнения основных мероприятий муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия исполнены в установленные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Управляющий делами

Администрации района                                                                 А.П. Кравченко

# Приложение 1 к Отчету о реализации муниципальной программы  «Обеспечение  качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2017 год <1> | отчетный год 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» |
| 1. | Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением | в процентах | 93,4 | 95,1 | 95,1 |  |
| 2. | Уровень обеспеченности населения теплоснабжением | в процентах | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  |
| 3. | Уровень обеспеченности населения газоснабжением | в процентах | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Уровень обеспеченности населения электроэнергией | в процентах | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование и развитие жилищного строительства в Мясниковского района» |
| 1.1. | Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных жилых домов | тыс.руб. |  | 8,9 | 7,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мясниковского района» |
| 2.1. | Взносы в уставный капитал унитарного предприятия | тыс.руб. |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальное строительство объектов водоснабжения | тыс.руб. |  | 2830,7 | 2830,7 |  |
| 2.3 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт объектов теплоснабжения | тыс.руб. |  | 85,5 | 74,3 |  |
| 2.4 | Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | тыс.руб. |  | 3407,1 | 3173,6 |  |
| 2.5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | тыс.руб. |  | 3142,0 | 3142,0 |  |
| 2.6 | Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | тыс.руб. |  | 565,5 | 564,7 |  |
| 2.7 | Расходы на проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства | тыс.руб. |  | 132,1 | 130,2 |  |
| 2.8 | Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства | тыс.руб. |  | 6981,3 | 6981,0 |  |
| 2.9 | Ремонт и содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства (включая приобретение оборудования, инвентаря, материалов) | тыс.руб. |  | 2130,2 | 2096,4 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Приложение 2 к Отчету о реализации муниципальной программы  «Обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование и развитие жилищного строительства в Мясниковском районе» |
| 1.1. | Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных жилых домов | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 1 января 2017г. | 31 декабря 2017г. | Январь 2017г. | Декабрь 2017г. | Капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных домов | Выплата взносов на капитальный ремонт | В ходе реализации проблем не возникало |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мясниковского района» |  |
| 2.1. | Взносы в уставный капитал унитарного предприятия | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 1 января 2017г. | 31 декабря 2017г. | Январь 2017 | Декабрь 2017 | Улучшения качества централизованного водоснабжения | Улучшено качества централизованного водоснабжения | В ходе реализации проблем не возникало |
| 2.2. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальное строительство объектов водоснабжения | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 1 января 2017г. | 31 декабря 2017г. | Январь 2017 | Декабрь 2017 | Улучшения качества централизованного водоснабжения | Улучшено качества централизованного водоснабжения | В ходе реализации проблем не возникало |
| 2.3. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт объектов теплоснабжения | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 29 мая 2017г. | 31 декабря 2017г. | 1 ноября 2017 | Декабрь 2017 | Улучшения качества централизованного водоснабжения | Улучшено качества централизованного водоснабжения | В ходе реализации проблем не возникало |
| 2.4 | Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 29 мая 2017г. | 31 декабря 2017г. | 10 июня 2017 | Декабрь 2017 | Улучшения качества централизованного водоснабжения | Улучшено качества централизованного водоснабжения | В ходе реализации проблем не возникало |
| 2.5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 29 мая 2017г. | 31 декабря 2017г. | 13 декабря2017 | Декабрь 2017 | Улучшения качества централизованного водоснабжения | Улучшено качества централизованного водоснабжения | В ходе реализации проблем не возникало |
| 2.6 | Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 1 января 2017г. | 31 декабря 2017г. | Январь 2017 | Декабрь 2017 | Улучшения качества централизованного водоснабжения | Улучшено качества централизованного водоснабжения | В ходе реализации проблем не возникало |
| 2.7 | Расходы на проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 29 мая 2017г. | 31 декабря 2017г. | 5 июня 2017 | Декабрь 2017 | Улучшения качества централизованного водоснабжения | Улучшено качества централизованного водоснабжения | В ходе реализации проблем не возникало |
| 2.8 | Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 22 февраля 2017г. | 31 декабря 2017г. | 6 июня 2017 | Декабрь 2017 | Улучшения качества централизованного водоснабжения | Улучшено качества централизованного водоснабжения | В ходе реализации проблем не возникало |
| 2.9 | Ремонт и содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства (включая приобретение оборудования, инвентаря, материалов) | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 1 января 2017г. | 31 декабря 2017г. | Январь 2017 | Декабрь 2017 | Улучшения качества централизованного водоснабжения | Улучшено качества централизованного водоснабжения | В ходе реализации проблем не возникало |

# Приложение 3 к Отчету о реализации муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района»

Сведения

об использовании бюджета Мясниковского района, областного бюджета,

федерального, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района"  за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» | всего | 19383,3 | 19100,3 |
|  |  | областной бюджет | 13010,5 | 12794,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет Мясниковского района/бюджет поселения | 6372,8 | 6306,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Стимулирование и развитие жилищного строительства в Мясниковского района» | всего | 8,9 | 7,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет Мясниковского района/бюджет поселения | 8,9 | 7,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных жилых домов | всего | 8,9 | 7,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Бюджет Мясниковского района | 8,9 | 7,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Бюджет Мясниковского района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мясниковского района» | всего | 19374,4 | 19092,8 |
|  |  | областной бюджет | 13010,5 | 12794,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет Мясниковского района/бюджет поселения | 6363,9 | 6298,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Взносы в уставный капитал унитарного предприятия | всего | 100,0 | 100,0 |
|  |  | бюджет Мясниковского района/поселения | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальное строительство объектов водоснабжения | всего | 2830,7 | 2830,7 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 2830,7 | 2830,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт объектов теплоснабжения | всего | 85,5 | 74,3 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 85,5 | 74,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 3407,1 | 3173,6 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 262,4 | 244,4 |
|  |  | областной бюджет | 3144,7 | 2929,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятии 2.5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 3142,0 | 3142,0 |
|  |  | Бюджет Мясниковского района | 242,0 | 242,0 |
|  |  | областной бюджет | 2900,0 | 2900,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятии 2.6 | Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | всего | 565,5 | 564,7 |
|  |  | Бюджет Мясниковского района | 43,2 | 43,1 |
|  |  | областной бюджет | 522,3 | 521,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Калининское сельское поселение | всего | 43,8 | 43,8 |
|  |  | Бюджет Мясниковского района | 3,0 | 3,0 |
|  |  | областной бюджет | 40,8 | 40,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Администрация Мясниковского района | всего | 521,7 | 520,9 |
|  |  | Бюджет Мясниковского района | 40,2 | 40,1 |
|  |  | областной бюджет | 481,5 | 480,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятии 2.7 | Расходы на проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства | всего | 132,1 | 130,1 |
|  |  | Бюджет Мясниковского района | 132,1 | 130,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятии 2.8 | Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 6981,3 | 6981,0 |
|  |  | Бюджет Мясниковского района | 537,8 | 537,5 |
|  |  | областной бюджет | 6443,5 | 6443,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2,9 | Ремонт и содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства (включая приобретение оборудования, инвентаря, материалов) | всего | 2130,2 | 2096,4 |
|  |  | Бюджет Мясниковского района | 2130,2 | 2096,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы (далее – Методика) для оценки эффективности выполненных в 2017 году мероприятий по направлениям Программы использованы показатели результативности (целевые индикаторы):

Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением;

Уровень обеспеченности населения теплоснабжением;

Уровень обеспеченности населения газоснабжением;

Уровень обеспеченности населения электроэнергией.

Оценка результатов и эффективности реализации Программы

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые показатели по программе | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2017г. | Отклонение в процентах |
| 1. | Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением | % | 95,1 | 95,1 | 0 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения теплоснабжением | % | 3,7 | 3,7 | 0 |
| 3. | Уровень обеспеченности населения газоснабжением | % | 97,2 | 97,2 | 0 |
| 4. | Уровень обеспеченности населения электроэнергией | % | 99,0 | 99,0 | 0 |