Администрация Мясниковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018 г.			                    № 423                                           с. Чалтырь

О внесении изменений в постановление

Администрации  Мясниковского района

от  18.12.2017 №  1346

В целях корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий на 2018 год, в соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 19.08.2013  № 964 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», Решением Собрания депутатов Мясниковского района от 22.02.2018  № 166,  Администрация Мясниковского района

постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 18.12.2017 № 1346 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие транспортной системы» на 2018 год» изменения, изложив план реализации в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Мясниковского района                                                         В.С. Килафян

Приложение

к постановлению Администрации

Мясниковского района

От 23.04.2018 г.  №423

План

реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие транспортной системы»    на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет Мясниковского района | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет сельского поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов» | Начальник сектора дорожной деятельности и транспорта Администрации Мясниковского района | Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Мясниковского района. | X | 22496,1 | 14779,0 | 7267,1 | - | 450,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник сектора дорожной деятельности и транспорта Администрации Мясниковского района | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования | весь период | 18996,1 | 11729,0 | 7267,1 | - | - | - |
| 1.1. | Контрольное событие программы: Проведение открытых электронных аукционов с заключением муниципальных контрактов | Начальник сектора дорожной деятельности и транспорта Администрации Мясниковского района | Исполнение решений Собраний депутатов Мясниковского района | весь период | X | X | X | X | X | X |
| 1.2. | Основное мероприятие: Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования | Начальник сектора дорожной деятельности и транспорта Администрации Мясниковского района | Осуществление и доступность пассажирских перевозок на внутрирайонных маршрутах | весь период | 1500,0 | 1050,0 | - | - | 450,0 | - |
| 1.2.1. | Мероприятие: Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования | Начальник сектора дорожной деятельности и транспорта Администрации Мясниковского района | Осуществление и доступность пассажирских перевозок на внутрирайонных маршрутах № 1;2; 4; 5;6 | весь период | 1500,0 | 1050,0 | - | - | 450,0 | - |
| 1.2. | Контрольное событие программы: Заключение муниципального контракта | Начальник сектора дорожной деятельности и транспорта Администрации Мясниковского района | Исполнение решений Собрания депутатов Мясниковского района | январь | X | X | X | X | X | X |
| 1.3. | Основное мероприятие: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник сектора дорожной деятельности и транспорта Администрации Мясниковского района | Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Мясниковского района | весь период | 2000,0 | 2000,0 | - | - | - | - |
| 1.3.1. | Мероприятие: Изготовление проектной документации объекта "Капитальный ремонт вутрипоселковой дороги, Ростовская область, Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. З я линия (от ул. Мясникяна до ул. Восточная) | Начальник сектора дорожной деятельности и транспорта Администрации Мясниковского района | Изготовление проектной документации | весь период | 1950,0 | 1950,0 | - | - | - | - |
| 1.3.2. | Мероприятие: Экспертиза достоверности определения сметной стоимости проектной документации на капитальный ремонт дорог | Начальник сектора дорожной деятельности и транспорта Администрации Мясниковского района | Получение положительной экспертизы достоверности определения сметной стоимости стоимости проектной документации | весь период | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышения безопасности дорожного движения» | Начальник сектора дорожной деятельности и транспорта Администрации Мясниковского района | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | весь период | 40,0 | 40,0 | - | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие: Проведение профильных смен юных инспекторов движения, детских конкурсов, викторин | Начальник МУ «Отдел образования Администрация Мясниковского района» Р.В. Бзезян | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма | весь период | 40,0 | 40,0 | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Мероприятие: Проведение конкурса «Безопасное колесо» | Начальник МУ «Отдел образования Администрация Мясниковского района» Р.В. Бзезян | Повышение знаний школьников по правилам дорожного движения | апрель | 40,0 | 40,0 | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  | X | 22536,1 | 14819,0 | 7267,1 | - | 450,0 | - |

Управляющий делами							А.П. Кравченко