12.10.2010г.                                         №  618                                       с. Чалтырь

Об утверждении муниципальной долгосрочной

целевой программы «Модернизация систем

коммунальной инфраструктуры

Мясниковского района Ростовской области

на 2011-2013 годы»

Для обеспечения  надежного, качественного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, эффективного и рационального хозяйствования организации коммунального комплекса,

постановляю:

- Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Мясниковского района Ростовской области на 2011-2013 годы» (приложение).

- Постановление Администрации Мясниковского района от 18.06.2010г. № 427 «Об утверждении программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры Мясниковского района Ростовской области на 2010-2012 годы» действует до 31.12.2010 года.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2011 года.

- Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района Хатламаджияна К.Р.

Глава района                                                                                  А.М. Поркшеян

Приложение к постановлению

Администрации  Мясниковского

района от 12.10.2010г. № 618

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Мясниковского района Ростовской области      на 2011-2013 годы

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЯСНИКОВСКОМ РАЙОНЕ

Мясниковский район как самостоятельная административно-территориальная единица Ростовской области образовался в феврале 1926 года.

Район находится в юго-западной части Ростовской области, занимает территорию в 8,8 тыс. кв. километров. Район граничит с  Радионово-Несветаевским, Неклиновским, Азовским, Аксайским районами и                                     городским округом «Город Ростов-на-Дону».

Расстояние от города Ростова до районного центра составляет 16 км.

В 23 населенных пунктах района, административно разделенных на            7 сельских поселений, проживает 40,8 тыс. человек.

Объекты инженерной инфраструктуры, обслуживаемые предприятиями:

ООО «МП «Коммунсервис», ООО «МП «Водоканал», МУП «Исток», МУП «Коммунальщик», МУП «Родник ».

Данная Программа модернизации систем коммунальной  инфраструктуры Мясниковского района на 2011-2013 годы предусматривает обеспечение организациями коммунального комплекса земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение стоимости тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами инженерной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов инженерной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижения сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организации коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

Объектная программа модернизации систем коммунальной  инфраструктуры Мясниковского района на 2011-2013 годы с уточненными объемами работ и финансирования сформирована на основе программ энергосбережения, производственных программ предприятий коммунального комплекса.

2. НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ

ПРОГРАММЫ

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

•    Федеральным законом от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции ФЗ от 25.12.2008 г. № 281-ФЗ)

•    Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 г. №865 «О дополнительных мерах по реализации Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы» (в редакции Решение Верховного суда РФ от 08.08.2007 г. № ГКПИО7-435)

•    Областным законом «Об инвестициях в Ростовской области» от 1.10.2004 г. № 151 -ЗС (в редакции от 26.02.2009 г.)

•    Федеральным законом «Об энергосбережении» от 03.04.1996 г. №28-ФЗ                             (в редакции от 30.12.2008 г.)

•    Постановлением Правительства РФ №83 от 13.02.2006 года.

3. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

3.1 Анализ текущего состояния

Основные цели мероприятий по стабилизации состояния системы инженерной инфраструктуры района в период 2006 - 2008 годы были сведены в программу энергоресурсосбережения и реконструкции объектов коммунального комплекса. Они направлены на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

За 2006-2008 годы были достигнуты следующие позитивные результаты в выполнении мероприятий:

2006  год

- замена водопровода ул. 1-я Кольцевая – 2,5 км х. Калинин;

- замена водопровода ул. 2-я Кольцевая – 0,8 км х. Калинин;

- замена водопровода ул. Заводская – 0,32 км х. Калинин;

- замена 3-х насосов в ВНС х. Ленинаван;

- реконструкция котельной жилпоселка «Дон-25» ул. Новостроек, 1              с. Чалтырь.

2007 год

- строительство второй нитки водовода от ВОС х. Хапры до ВНС                    с. Чалтырь  – 5,672 км;

-  строительство водопровода ул. Гагарина – 0,5 км с. Чалтырь;

- замена водовода от х. Ленинаван до х. Ленинакан – 0,8 км;

- строительство водопровода ул. Советская – 0,4 км с. Крым;

- строительство водопровода ул. генерала Джелаухяна – 0,25 км с. Крым;

- замена водопровода ул. Степная – 0,3 км х. Калинин;

- замена водопровода ул. Мясникяна – 0,25 км х. Ленинаван;

- ремонт здания ВНС х. Ленинаван;

- замена водопровода от ВНС х. Ленинаван до х. Ленинакан и                    х. Красный Крым – 0,8 км;

- выполнения работ по оборудованию водомерных узлов х. Красный Крым и х. Ленинакан;

- реконструкция центральной котельной ул. Пионерская  с. Чалтырь.

2008 год

- замена водопровода ул. Школьная – 0,3 км х. Калинин;

- замена водопровода ул. Донская – 0,99 км х. Калинин;

- замена водопровода ул. Мясникяна – 0,9 км х. Ленинаван;

- замена водопровода ул. Мясникяна – 0,77 км х. Ленинаван;

- замена трубы на территории ВНС х. Ленинаван – 0,12 км;

- замена водопровода ул. Селиверстова – 0,4 км с. Султан Салы;

- замена водопровода ул. Урожайная – 0,55 км с. Чалтырь;

- замена водопровода ул. 6-я Линия – 0,3 км с. Чалтырь;

- замена водопровода ул. Социалистическая – 0,33 км с. Чалтырь;

- строительство водовода от водомерного узла до ВНС «Дон-25» – 3,0 км    с. Чалтырь;

- реконструкция теплотрассы по ул. 6-я Линия – 0,66 км;

- строительство скважины в с. Несветай.

•    Произведено финансирование из бюджетов различных уровней  производственной деятельности предприятий коммунального комплекса.

•    Повышение надежности работы жилищно-коммунального комплекса.

3.2 Характеристика проблемы

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры района составляет сегодня более 70 %. По состоянию на 1 января 2010 года физический износ коммунальных сетей водопровода – 83,3 %, сетей канализации - 8 %, тепловых сетей - 61 %.

Подающие и распределительные трубопроводы систем водоснабжения введены в эксплуатацию более 35 лет назад, выполнены из стальных и чугунных труб, имеют недостаточную пропускную способность (особенно в летнее время) и высокую аварийность, что ведет к ухудшению качества воды и надежности подачи услуг.

Основное оборудование системы водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии:

- из 235,9 км сетей в аварийном состоянии находятся 132,6 км и требуют замены. Потери на сетях превышают нормативный уровень на 12 %;

- из 5 ВНС частотно-регулируемые приводы на насосном оборудовании установлены на 1 ВНС;

- уровень централизованного водоснабжения составляет 87%.

Теплоэнергетический комплекс района представлен 67 котельными различной формы собственности, в том числе 66 муниципальными.

Мощность котельных 15500 Гкал, в том числе муниципальных – 15400 Гкал. Для транспортировки тепловой энергии используется 6,1 тр. км сетей теплоснабжения, в том числе находящихся на балансе муниципальных предприятий 5,5 тр. км.

Важным направлением развития района является строительство промышленных объектов. Для этого необходимо развитие инженерной инфраструктуры соответствующей мощности.

Исходя из вышеизложенного, обеспечение теплоснабжения, устойчивого водоснабжения и водоотведения является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, повышения уровня жизни населения, обеспечение социально-экономического развития района и области.

В целях устранения указанных недостатков, администрацией Мясниковского района совместно с предприятиями ЖКХ проводится планомерная работа, направленная на модернизацию теплоэнергетического комплекса.

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

4.1 Цели программы

Основной целью программы является создание условий для приведения инженерной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, достижение гарантированного обеспечения всех потребителей района услугами ресурсоснабжающих предприятий и предприятий ВКХ при любых неблагоприятных ситуациях природного и техногенного характера и улучшения экологической обстановки в Мясниковском районе, а также обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для вновь строящихся объектов жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Программа модернизации и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры, направлена на снижения уровня износа инженерной инфраструктуры, повышение качества предоставления коммунальных услуг. Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечения средств внебюджетных источников, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации и строительства объектов инженерной инфраструктуры. Осуществление мероприятий по модернизации объектов инженерной инфраструктуры приведет к улучшению состояния инженерной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг.

Программа строительства производственных объектов и инженерного обеспечения к ним Мясниковского района на 2011-2013 годы, выступая одним из основных инструментом осуществления инвестиционной политики, направлена на реализацию целей и приоритетных направлений социально-экономического развития района, последовательное решение задач по достижению устойчиво высоких темпом экономического роста, повышение конкурентоспособности экономики, эффективное использование государственных капитальных вложений, включая рациональное расходование бюджетных средств, и концентрацию государственных капитальных вложений на приоритетных направлениях.

Основной целью инвестиционной политики района в 2011-2013 годы является наращивание общего объема инвестиций в экономику и социальную сферу за счет более эффективного использования бюджетных и привлечения внебюджетных ресурсов.

Администрация района обеспечивает профессиональное продвижение района в среде потенциальных инвесторов, поддержку инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов.

Источниками инвестиций будут собственные средства предприятий, средства населения и привлеченные средства, бюджетные средства.

Основной объем инвестиций в 2011-2013 годах ожидается в промышленности. На территории района продолжается развитие юго-восточной промзоны и промзоны с. Чалтырь, с. Крым. Ведется строительство логистических комплексов на 1 км автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону - г. Новошахтинск».

Кроме того, планируется строительство кварталов малоэтажной и многоэтажной жилой застройки в с. Чалтырь, с. Крым, с. Большие Салы,                            х. Ленинаван, х. Ленинакан, х. Красный Крым, х. Калинин, х. Хапры.

Преобразования, проводимые в рамках программы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации инженерной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Программа основана на следующих базовых принципах:

- софинансирование проектов модернизации, реконструкции и строительства объектов инженерной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

-  развитие различных форм государственно - частного партнерства с целью привлечения внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов инженерной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования.

4.2 Задачи программы

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программ, должны быть предназначены для выполнения проектов    модернизации объектов инженерной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа и присоединение к ним объектов вновь строящегося жилищного фонда, социальной инфраструктуры и производственных объектов;

- повышение эффективности управления объектами инженерной инфраструктуры. Эта задача не предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования, но ее выполнение будет обеспечено путем определения условий отбора, выполнение которых позволит участвовать в отборе на получение средств федерального и областного бюджета для реализации проектов модернизации объектов инженерной инфраструктуры. Одним из важных направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим важным направлением является привлечение к управлению объектами инженерной инфраструктуры на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;

- привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов инженерной инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования указанных проектов.

Мероприятия программы будут реализованы в 2011-2013 годах.

В рамках реализации программы предполагается осуществить финансирование за счет средств федерального бюджета проектов модернизации объектов инженерной инфраструктуры на условиях софинансирования из других источников, в том числе бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также с привлечением средств внебюджетных источников. В результате осуществления указанных мероприятий должны быть достигнуты снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры до 10 %, увеличение доли средств внебюджетных источников до 2 % общего объема инвестиций в модернизацию объектов инженерной инфраструктуры.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития системы инженерной инфраструктуры района разработана на базе комплексного обследования объектов жизнеобеспечения с учетом стратегии и тактики в области энергосбережения, экологической безопасности, развития строительства жилищного фонда и реконструкции объектов социальной сферы, а также на основании производственных программ предприятий коммунальной сферы и программ строительства промышленных объектов.

5.1 Водоснабжение

Реконструкция сетей водоснабжения позволит снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций. В результате длительной эксплуатации сети водоснабжения оказались подвержены значительной коррозии и зарастанию. Реконструкция сетей позволит повысить пропускную способность трубопроводов, снизить затраты электроэнергии на транспортировку воды и эксплуатационные затраты на их ремонт. Строительство новых сетей для вновь строящегося промышленного комплекса позволит обеспечить благоприятный инвестиционный климат в районе.

Кроме этого, вышеуказанные мероприятия позволят обеспечить более надежное бесперебойное снабжение потребителей водой и как следствие снижение тарифа на водоснабжение.

Перечень основных мероприятий:

1) Разработка проектно - сметной документации (ПСД), строительство ВОС (1 шт.), реконструкция ВОС (1 шт.)  реконструкция ВНС (2 шт.):

- ВОС в с. Несветай;

- ВОС в х. Веселый;

- ВНС  по ул. Социалистическая, с. Чалтырь, строительство резервуара на 2000 куб.м.;

-  ВНС по ул. Абовяна, х. Ленинаван, строительство резервуара на 1000 куб.м.

2) Развитие системы водоснабжения:

- строительство наружных сетей водоснабжения х. Ленинаван по                    ул. Хатламаджияна и ул. Сарьяна – 0,9 км;

- строительство водопровода в х. Калинин – 3,9 км;

- реконструкция наружных сетей водоснабжения с. Большие Салы по             ул. Середкина, ул. Танкистов, ул. Кооперативная, ул. Налбандяна,                           ул. Чапчахова, ул. Партизанская, ул. Ленина, ул. Советская Армия – 4,525 км;

- реконструкция наружных сетей водоснабжения с. Несветай – 1 км;

- реконструкция наружных сетей водоснабжения х. Веселый по                    ул. Чапаева, ул. Молодежная, ул. Ленина, ул. Красноармейская, ул. Новая,             ул. Пионерская – 5,4 км.

- капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода в х. Веселый – 1,3967 км;

- капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода в                               с. Александровка 2-я – 0,380 км

5.2 Теплоснабжение

Перечень основных мероприятий на 2011-2013 годы:

Теплоснабжение с. Чалтырь:

-  капитальный ремонт тепловых сетей от центральной котельной по           ул. Пионерская, 16А – 3,143 км;

Приоритетным считается качество проектирования, технический надзор, обучение и аттестация персонала, мониторинг результатов эксплуатации нового и модернизированного оборудования.

Выполнение указанных мероприятий позволит сократить потребление первичных энергоресурсов на производство тепловой энергии, полностью использовать установленную мощность оборудования, улучшить экологическую обстановку.

5.3 Система сбора и утилизации мусора

В настоящее время в районе функционируют 7 свалок. Общая площадь занятая под свалками составляет  30 га. Функционирующие свалки не отвечают санитарно-экологическим требованиям в первую очередь по причине несоответствия санитарно-защитной зоны от границы жилой застройки, а также отсутствия гидроизоляционного экрана в основании.

Решить проблему утилизации (захоронения) отходов исключающую негативное воздействие на окружающую среду и обеспечивающую экологическую безопасность позволит строительство единых полигонов соответствующих современным требованиям предъявляемым к данным объектам в п. Щедрый и в с. Султан-Салы.

В соответствии с разработанной схемой предполагаемого расположения объектов размещения отходов (полигонов), предполагается сократить общее количество свалок с 7-ми до 2-х, сгруппировав муниципальные образования района.

В первую очередь планируется размещение межмуниципального полигона в 2,5 км от п. Щедрый, куда будут приниматься отходы более 80 % населения района.

На данный момент в районе выполняют работы по сбору и вывозу мусора несколько специализированных предприятий: ООО «МП «Коммунсервис», МУП «Коммунальщик», МУП «Родник ».

На территории Мясниковского района в каждом поселении в установленном законодательством порядке приняты «Правила благоустройства и содержания территорий поселения», «правила сбора и вывоза отходов на территории поселения».

Администрацией района постоянно курируются вопросы работы с населением по заключению договоров на вывоз отходов, с целью повышения процента охвата, который на данный момент составил - 87 %.

Сбор ТБО по графикам, согласно заключенных договоров, осуществляется у 82% населения района. Введение в эксплуатацию санкционированных мест утилизации позволит району наиболее полно осуществлять контроль.

6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ

Выполнение работ по реконструкции тепловых магистралей с прокладкой предварительно изолированных труб повысит надежность тепловых сетей, существенно уменьшит потери теплоносителя и ликвидирует один из источников подтопления территорий района.

Реконструкция магистральных водоводов и разводящей сети водоснабжения населенных пунктов, имеющих значительный износ приведет к сокращению потерь воды из-за утечек и позволит снизить опасность подтопления территории района.

Проблема утилизации и обезвреживания твердых бытовых отходов является одной из наиболее актуальных в области охраны окружающей среды для Мясниковского района. Строительство новых полигонов по хранению и утилизации отходов производства позволит решить проблему хранения, и утилизации отходов на территории района.

Представляемая программа направлена как на максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов, так и на улучшение социально-экологической ситуации в населенных пунктах района.

7. СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Мясниковского района Ростовской области путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории. Создать предпосылки для поступления средств частных инвесторов в предприятие коммунального комплекса, обеспечить  в районе больше рабочих мест и значительно пополнить доходную часть бюджета нашего района.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: что в результате выполнения всех мероприятий программы значительно повысится инвестиционная привлекательность Мясниковского района.

Управляющий делами

Администрации района                                               А.Г. Воловодов

8. План мероприятий по реконструкции источников теплоснабжения объектов социальной инфраструктуры

Мясниковского района 2011 - 2013 г.г.

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование видов планируемых работ | мощность, объем работ, м | Всего | в том числе по годам | Источник финансирования | Последствия отказа от реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1 | Чалтырское с/п |
| 1.1 | Капитальный ремонт тепловых сетей от центральной котельной с. Чалтырь, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. Пионерская, 16А | 3143 | 12189,4 | 12189,4 |  |  | Областной бюджет – 10604,778 Местный бюджеты – 1584,622 | Увеличение непроизводственных потерь, ухудшение экологической обстановки |

9. План мероприятий по улучшению системы сбора, переработки, хранению и утилизации ТБО в

Мясниковском районе 2011 - 2013 г.г.

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий | Мощность, объем | Всего | в том числе по годам | Источник финансирования | Экологическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| Объекты размещения и утилизации отходов |
| 1 | Разработка ПСД для строительства полигона твердых бытовых отходов в 2,5 км от п. Щедрый | 1 шт. | 2000,0 |  | 2000,0 |  | Местный бюджет | Строительство полигона позволит решить проблему хранения и утилизации ТБО и промышленных отходов на территории района |
| 2 | Строительства полигона твердых бытовых отходов в 2,5 км от п. Щедрый | 1 шт. | 30000,0 |  | 15000,0 | 15000,0 | Областной и местный бюджеты | Строительство полигона позволит решить проблему хранения и утилизации ТБО и промышленных отходов на территории района |

10. План мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры с целью обеспечения нового жилищного строительства и развития Мясниковского района на 2011-2013 г.г.

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование видов планируемых работ | Мощность, объем работ | Всего | в том числе по годам | Источник финансирования | Последствия отказа от реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |
|  |  |  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Большесальское с/п |  |
| 1.1 | Разработка ПСД по строительству ВОС с. Несветай | 1 шт. | 500,0 |  |  | 500,0 | Местный бюджет |  |  |
| 1.2 | Разработка ПСД по реконструкции наружных сетей водоснабжения в с. Несветай | 1 шт. | 100,0 |  | 100,0 |  | Местный бюджет |  |  |
| 2 | Недвиговское с/п |  |
| 2.1 | Разработка ПСД по реконструкции наружных сетей водоснабжения ул. Чапаева, ул. Молодежная, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Красноармейская, ул. Пионерская в х. Веселый | 1 шт. | 1500,0 |  | 700,0 | 800,0 | Местный бюджет |  |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода Д=90 мм и Д=100 мм в х. Веселый | 1,3967 км | 6713,420 |  |  | 6713,420 | Областной бюджет – 5840,675 Местный бюджеты – 872,745 |  |  |
| 2.3 | Разработка ПСД по реконструкции ВОС х. Веселый | 1 шт. | 1500,0 |  | 700,0 | 800,0 | Местный бюджет |  |  |
| 3 | Петровское с/п |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода Д=100 мм в с. Александровка 2-я | 0,380 км | 1417,260 | 1417,260 |  |  | Областной бюджет – 1233,016 Местный бюджеты – 184,244 |  |  |
| 4 | Краснокрымское с/п |  |
| 4.1 | Разработка ПСД по строительству водопровода по ул. Хатламаджияна в х. Ленинаван | 1 шт. | 300,0 |  | 300,0 |  | Местный бюджет |  |  |
| 4.2 | Разработка ПСД по строительству резервуара на 1000 куб.м. на территории ВНС х. Ленинаван | 1 шт. | 500,0 |  |  | 500,0 | Местный бюджет |  |  |
| 4.3 | Разработка ПСД по строительству водопровода по ул. Сарьяна в х. Ленинаван | 1 шт. | 300,0 |  |  | 300,0 | Местный бюджет |  |  |
| 5 | Калининское с/п |  |
| 5.1 | Строительство водопровода протяженностью 3,9 км в х. Калинин | 3,9 км | 6738,940 |  | 6738,940 |  | Областной бюджет – 5862,878 Местный бюджеты – 876,062 |  |  |
| 6 | Чалтырское с/п |  |
| 6.1 | Разработка ПСД по строительству резервуара на 2000 куб.м. на территории насосной станции II-го подъема (с. Чалтырь, ул. Социалистическая, 22) | 1 шт. | 1200,0 |  | 1200,0 |  | Местный бюджет |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 20769,620 | 1417,260 | 9738,94 | 9613,420 |  |  |  |

11. Распределение средств по источникам финансирования и этапам па период муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры

Мясниковского района Ростовской области на 2011 - 2013 годы»

(тыс.руб.)

| № п/п | Программы | Общая стоимость | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Инвестиции и внебюджетные источники | Бюджет области | Федеральный бюджет | Консолидированный бюджет района |
| 1 | Реконструкция объектов теплоснабжения района |
| 1.1 | 2011г. | 12189,4 |  | 10604,778 |  | 1584,622 |
| 1.2 | 2012г. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 2013г. |  |  |  |  |  |
| Итого | 12189,4 |  | 10604,778 |  | 1584,622 |
| 2 | Система сбора, переработки, хранения и утилизации ТБО |
| 2.1 | 2011г. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 2012г. | 17000,0 |  | 13500,0 |  | 3500,0 |
| 2.3 | 2013г. | 15000,0 |  | 13500,0 |  | 1500,0 |
| Итого | 32000,0 |  | 27000,0 |  | 5000,0 |
| 3 | Модернизация, строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения |
| 3.1 | 2011г. | 1417,260 |  | 1233,016 |  | 184,244 |
| 3.2 | 2012г. | 9738,940 |  | 5862,878 |  | 3876,062 |
| 3.3 | 2013г. | 9613,420 |  | 5840,675 |  | 3772,745 |
| Итого | 20769,620 |  | 12936,569 |  | 7833,051 |
| Всего: | 64959,020 |  | 50541,347 |  | 14417,673 |

Управляющий делами

Администрации Мясниковского района                                                                       А.Г. Воловодов