31.12.2010г.                                                №  942                                            с. Чалтырь

О внесении изменений в постановление

Администрации Мясниковского района

от 12.10.2010г. № 618

Для обеспечения  надежного, качественного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, эффективного и рационального хозяйствования организации коммунального комплекса,

постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Мясниковского района от 12.10.2010г. №618 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Мясниковского района Ростовской области на 2011-2013 годы» следующие изменения:

  - 1.1 Раздел 10 «План мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры с целью обеспечения нового жилищного строительства и развития Мясниковского района на 2011-2013 г.г.» изложить в следующей редакции:

10. План мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры с целью обеспечения нового жилищного строительства и развития Мясниковского района на 2011-2013 г.г.

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование видов планируемых работ | Мощность, объем работ | Всего | в том числе по годам | Источник финансирования | Последствия отказа от реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
|  |  |  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1 | Большесальское с/п |
| 1.1 | Разработка ПСД по строительству ВОС с. Несветай | 1 шт. | 500,0 |  |  | 500,0 | Бюджет Большесальского с.п. |  |
| 1.2 | Разработка ПСД по реконструкции наружных сетей водоснабжения в с. Несветай | 1 шт. | 100,0 |  | 100,0 |  | Бюджет Большесальского с.п. |  |
| 2 | Недвиговское с/п |
| 2.1 | Разработка ПСД по реконструкции наружных сетей водоснабжения ул. Чапаева, ул. Молодежная, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Красноармейская, ул. Пионерская в х. Веселый | 1 шт. | 1500,0 |  | 700,0 | 800,0 | Бюджет Недвиговского с.п. |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода Д=90 мм и Д=100 мм в х. Веселый | 1,3967 км | 6713,420 |  |  | 6713,420 | Областной бюджет – 5840,675* Бюджет Недвиговского с.п.– 872,745 |  |
| 2.3 | Разработка ПСД по реконструкции ВОС х. Веселый | 1 шт. | 1500,0 |  | 700,0 | 800,0 | Бюджет Недвиговского с.п. |  |
| 3 | Петровское с/п |
| 3.1 | Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода Д=100 мм в с. Александровка 2-я | 0,380 км | 1417,260 |  | 1417,260 |  | Областной бюджет – 1233,016* Бюджет Петровского с.п.– 184,244 |  |
| 4 | Краснокрымское с/п |
| 4.1 | Разработка ПСД по строительству водопровода по ул. Хатламаджияна в х. Ленинаван | 1 шт. | 300,0 |  | 300,0 |  | Бюджет Краснокрымского с.п. |  |
| 4.2 | Разработка ПСД по строительству резервуара на 1000 куб.м. на территории ВНС х. Ленинаван | 1 шт. | 500,0 |  |  | 500,0 | Бюджет Краснокрымского с.п. |  |
| 4.3 | Разработка ПСД по строительству водопровода по ул. Сарьяна в х. Ленинаван | 1 шт. | 300,0 |  |  | 300,0 | Бюджет Краснокрымского с.п. |  |
| 5 | Калининское с/п |
| 5.1 | Строительство водопровода протяженностью 3,9 км в х. Калинин | 3,9 км | 6738,940 |  | 6738,940 |  | Областной бюджет – 5862,878* Бюджет Калининского с.п. – 876,062* |  |
| 6 | Чалтырское с/п |
| 6.1 | Разработка ПСД по строительству резервуара на 2000 куб.м. на территории насосной станции II-го подъема (с. Чалтырь, ул. Социалистическая, 22) | 1 шт. | 1200,0 |  | 1200,0 |  | Бюджет Чалтырского с.п. |  |
| 6.2 | Реконструкция водоочистных сооружений в х. Хапры Мясниковского района Ростовской области | 1 шт. | 22988,6 | 22988,6 |  |  | Областной бюджет – 20000,0 Бюджет Чалтырского с.п. – 747,2 Бюджет Мясниковского района – 2241,4 |  |
|  | ВСЕГО |  | 59703,62 | 24445,4 | 24461,7 | 10796,52 |  |  |

* Будет уточнено при принятии областного бюджета на 2012г.,2013г.

2. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района Хатламаджияна К.Р.

Глава района                                                                                           А.М. Поркшеян